АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОДОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КрасногвардейскОГО районА

оренбургской ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.05.2017                                                                                                                     № 46-па

с. Подольск

# Об организации проектной деятельности в администрации Подольского сельсовета

В соответствии с Уставом муниципального образования Подольский сельсовет  руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.2016г № 1050  « Об организации проектной деятельности в правительстве Российской Федерации», приказом министерства финансов Оренбургской области от 18.11.2016г № 181 «Об организации проектной деятельности в министерстве финансов Оренбургской области» , в целях организации проектной деятельности в администрации Подольского сельсовета Красногвардейского района Оренбургской области

1.Утвердить Положение об организации проектной деятельности в администрации Подольского сельсовета согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что термины, не определенные настоящим постановлением, используются в значениях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.2016г № 1050 « Об организации проектной деятельности в правительстве Российской Федерации».

3.Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                                                   К.П.Франц

Разослано: в дело, администрации района, финансовый отдел, прокурору района.

Приложение 1

к постановлению администрации

Подольского сельсовета от   10.05.2017   № 46-па

Положение

об организации проектной деятельности в администрации Подольского сельсовета

Проектная деятельность в администрации Подольского сельсовета(далее –администрации) организована в целях исполнения отдельных функций (направлений деятельности) администрации проектным способом.

- ​ Проектная деятельность осуществляется в администрации сельсовета следующими органами:

- Главой сельсовета;

- координатором проектного офиса;

- проектным офисом;

- куратором проекта;

- ответственным управлением (отделом);

- руководителем проекта;

- участниками проекта

3.​ При осуществлении проектной деятельности используются следую​щие термины и определения:

«формирование проекта» - совокупность действий по внесению предло​жения об осуществлении отдельных функций (направлений деятельности) администрации сельсовета проектным способом, разработке паспорта и плана реализации проекта, их согласованию и утверждению;

«реализация проекта» - совокупность действий по исполнению плана реализации проекта с целью достижения целей и задач, установленных в пас​порте проекта, а также осуществлению контроля за исполнением плана реа​лизации проекта;

«координатор проектного офиса» - должностное лицо заместитель главы администрации сельсовета;

«проектный офис» - должностное лицо ведущий специалист - бухгалтер администрации Подольского сельсовета, на кото​рое возложена организация деятельности по формированию, реализации и сопровождению проектов в администрации сельсовета;

«ответственное управление (отдел)» - должностное лицо специалист 2 категории – юрист администрации Подольского сельсовета, который организует разработку документов, связанных с подготовкой и реализацией муниципальных проектов, и непосредственную реализацию муниципальных проектов в соответствии с ними;

«куратор проекта» - заместитель главы администрации сельсовета;

«руководитель проекта» - глава администрации Подольского сельсовета.

«участник проекта» — специалист 1 категории структурные подразделения администрации сельсовета, участ​вующее в реализации проекта, но не являющееся ответственным управлением (отделом).

4.​ Субъекты проектной деятельности осуществляют следующие пол​номочия :

4.1.​ Глава сельсовета:

а) инициирует выработку предложений о реализации отдельного на​правления деятельности администрации сельсовета проектным способом;

б) утверждает паспорт проекта;

в) утверждает итоговый отчет о реализации проекта;

г) принимает решение о продолжении реализации проекта, его разви​тии или завершении реализации проекта.

4.2.​ Координатор проектного офиса:

а) согласовывает паспорт проекта;

б) согласовывает итоговый отчет о реализации проекта;

в) формирует поручения проектному офису по осуществлению и со​вершенствованию проектной деятельности.

4.3.​ Проектный офис:

а) осуществляет методическое и организационно-правовое обеспечение проектной деятельности, а именно:

— обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности в администрации сельсовета (в том числе готовит рекомендации и предложения по разра​ботке и реализации проектов);

— готовит проекты правовых актов администрации сельсовета, регулирующих вопрос​ы проектной деятельности и изменения к ним;

б) рассматривает проект на этапе его формирования, согласовывает проект (паспорт проекта, план реализации проекта, дополняющие и обосно​вывающие документы), изменения в проект;

в) обеспечивает текущий мониторинг реализации проектов, в том числе путем рассмотрения отчетов о реализации;

г) проводит оценку рисков невыполнения или ненадлежащего выпол​нения (далее - рисков реализации) проектов;

д) подводит итоги реализации проектов, по результатам которых фор​мирует отчет об их выполнении и вырабатывает предложения о продолжении реализации проекта, его развитии или завершении реализации проекта;

е) вправе запрашивать и получать от отделов администрации сельсовета, информацию, необходимую для рассмотрения проекта и измене​ний в него, осуществления оценки рисков реализации проекта;

ж) готовит необходимые запросы в органы государственной власти и органы местного самоуправления, юридическим лицам о предоставлении информации, необходимой для осуществления проектной деятельности;

з) устанавливает форму отчетности о реализации проекта.

4.4.​ Куратор проекта:

а) согласовывает паспорт проекта;

б) утверждает план реализации проекта;

в) рассматривает предложения проектного офиса о реализации проекта;

г) принимает управленческие решения по реализации проекта.

4.5.​ Ответственное управление (отдел):

а) разрабатывает паспорт проекта, план реализации проекта, дополняющие и обосновывающие документы к проекту, изменения в проект, и согласовывает их с заинтересованными лицами;

в) осуществляет непосредственную реализацию проекта;

г) получает от участников проекта информацию, необходимую для формирования отчетности о реализации проекта и составляет сводный отчет;

д) представляет отчетность о реализации проектов в проектный офис.

4.6.​ Руководитель проекта:

а) осуществляет руководство ответственным управлением (отделом);

б) осуществляет координацию деятельности участников проекта, для чего вправе в рамках компетенции в отношении участников проекта:

— запрашивать и получать необходимую информацию;

— давать поручения, обязательные для исполнения;

— получать сведения об исполнении поручений.

4.7.​ Участник проекта:

а) вносит предложения ответственному управлению (отделу) по фор​мированию и реализации проекта;

б) принимает участие в разработке паспорта проекта и плана реализа​ции проекта;

в) принимает участие в непосредственной реализации проекта;

г) представляет ответственному управлению (отделу) информацию, не​обходимую для составления отчетности о реализации проекта;

д) представляет руководителю проекта сведения, необходимые для управления проектом.

5.​ Предложение об осуществлении отдельных функций (направлений деятельности) администрации сельсовета проектным способом оформляется в виде пас​порта проекта по форме, определенной в приложении № 1 к настоящему по​ложению. Паспорт проекта разрабатывается ответственным управлением (отделом) совместно с участниками проекта и представляется ответственным управлением (отделом) в проектный офис на рассмотрение.

6.​ По результатам рассмотрения паспорт проекта согласовывается про​ектным офисом, либо к нему готовится заключение, содержащее замечания и предложения, которые учитываются ответственным управлением (отделом) при доработке паспорта. Паспорт проекта, согласованный проектным офи​сом, направляется куратору проекта и координатору проектного офиса.

7.​ По результатам рассмотрения паспорта проекта куратором проекта и координатором проектного офиса могут представляться замечания и предло​жения к паспорту. После устранения замечаний и учета предложений ответ​ственным управлением (отделом) доработанный паспорт проекта согласовывается куратором проекта и координатором проектного офиса и направляется на утверждение главе сельсовета.

8.​ Паспорт проекта утверждается, либо отклоняется главой сельсовета. Ут​верждение паспорта проекта главой сельсовета является поручением ответственно​му управлению (отделу) о подготовке плана реализации проекта.

9.​ План реализации проекта разрабатывается ответственным управле​нием (отделом) совместно с участниками проекта по форме, установленной в приложении № 2 к настоящему положению, и представляется в проектный офис в течение 5 рабочих дней после поручения главы сельсовета о подготовке пла​на.

10.​ План реализации проекта рассматривается проектным офисом в те​чение 5 рабочих дней. По результатам рассмотрения план согласовывается, либо к нему готовится заключение, содержащее замечания и предложения. План реализации дорабатывается ответственным управлением (отделом) с учетом замечаний и предложений в течение 3 рабочих дней. Согласованный проектным офисом план реализации направляются куратору проекта.

11.​ Куратор проекта рассматривает план реализации проекта в течение 3 рабочих дней после поступления. По результатам рассмотрения куратор про​екта утверждает план, либо возвращает его на доработку ответственному управлению (отделу). Доработка плана ответственным управлением (отде​лом) осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня его возврата.

12.​ План реализации проекта, утвержденный куратором проекта, на​правляется в ответственное управление (отдел) для исполнения. Ответствен​ное управление (отдел) направляет копию плана в проектный офис для осу​ществления мониторинга реализации проекта. День утверждения плана явля​ется днем начала реализации проекта.

13.​ С целью осуществления мониторинга реализации проекта ответст​венное управление (отдел) представляет в проектный офис промежуточные отчеты о ходе реализации проекта и итоговый отчет о реализации проекта в сроки, предусмотренные планом реализации проекта, по форме, установлен​ной проектным офисом. Информация, необходимая для составления отчетно​сти, направляется участниками проекта ответственному управлению (отделу) за 5 рабочих дней до даты представления промежуточных и итогового отче​тов в проектный офис.

14.​ По результатам мониторинга и оценки рисков реализации проекта проектным офисом формируются предложения, направленные на совершен​ствование реализации проекта. Результаты мониторинга, оценки рисков реа​лизации проекта и вышеуказанные предложения направляются куратору про​екта для принятия управленческих решений по реализации проекта.

15.​ На основании итоговых отчетных данных о реализации проекта, полученных от ответственного управления (отдела), проектным офисом формируется итоговый отчет. По результатам оценки отчетных данных про​ектным офисом формируются предложения:

— о продолжении реализации проекта – в случае, если цели проекта не достигнуты, и (или) задачи проекта не решены, но цели могут быть достигнуты, а задачи решены при выполнении каких-либо условий;

— о завершении проекта — в случае, если цели проекта достигнуты задачи проекта решены, либо цели проекта не могут быть достигнуты, а задачи проекта не могут быть решены ни при каких условиях;

— о развитии проекта - в случае, если цели проекта достигнуты, задачи проекта решены, в результате чего возможно улучшение достигнутых ре​зультатов.

Итоговый отчет и указанные предложения направляются проектным офисом куратору проекта и координатору проектного офиса для согласова​ния. Согласованный отчет и предложения представляются главе сельсовета для ут​верждения и принятия решений, указанных в пункте 16 настоящего положе​ния, а также управленческих решений в отношении организации и осуществ​ления проектной деятельности.

16.​ В случае принятия главой сельсовета решения:

— о продолжении реализации проекта - в проект вносятся соответствую​щие изменения;

— о завершении проекта - результаты реализации проекта размещаются на странице администрации сельсовета в сети «Интернет»;

— о развитии проекта - результаты реализации проекта размещаются на сайте администрации сельсовета, формируется новый проект, направленный на развитие результатов, достигнутых при реализации проекта

17.​ Изменения в проект вносятся в порядке, предусмотренном пункта​ми 3-9 настоящего порядка.

Приложение №1

к положению об организации проектной деятельности в

администрации Подольского сельсовета

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| Наименование проекта |  |
| --- | --- |
| Куратор проекта |  |
| Руководитель проекта |  |
| Участники проекта |  |
| Цель (цели) проекта |  |
| Задачи проекта |  |
| Результат (результаты) проекта |  |
| Критерии успеха проекта |  |
| Период реализации проекта |  |
| Риски реализации проекта |  |
| Взаимосвязь с другими проектами |  |
| Сроки предоставления от​четности |  |

Приложение № 2

к положению об организации проектной деятельности в

администрации Подольского сельсовета

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

___________________________________________________

(наименование проекта)

| N п/п | Наименование контрольного события (со значением контрольного показателя) | Ответствен​ное лицо | Дата насту​пления кон​трольного события |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … | … |  |  |