

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

15.08.2017 № 604-п

с. Плешаново

О проведении открытого конкурса на право заключения

концессионного соглашения

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Уставом муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области, постановлением администрации Красновгардейского района Оренбургской области от 31 января 2017 года №90-п «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений»:

1. Провести открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области, согласно приложению 1.

2. Утвердить основные условия концессионного соглашения, согласно приложению 2.

3. Утвердить критерии конкурса и параметры критериев конкурса, согласно приложению 3.

4. Установить, что:

а) Конкурс на право заключения концессионного соглашения (далее-конкурс) является открытым.

б) Концессионное соглашение заключается в порядке, установленном конкурсной документацией.

в) Полномочия Концедента от имени муниципального образования Красногвардейский район осуществляет администрация Красногвардейского района, в том числе полномочия по:

утверждению конкурсной документации, внесению изменений в конкурсную документацию;

созданию конкурсной комиссии по проведению конкурса, утверждению персонального состава конкурсной комиссии;

5. Создать конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Красногвардейский район (далее – конкурсная комиссия).

6. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно приложению 4.

7. Утвердить конкурсную документацию, в том числе условия концессионного соглашения, согласно приложению 5.

8. Участники конкурса в составе конкурсного предложения обязаны указать мероприятия, обеспечивающие достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий.

9. Установить задание и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера в соответствии с конкурсной документацией.

10. Обеспечить в сорок не позднее 25 августа 2017 года опубликование (размещение) сообщения о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения согласно приложению №5 к конкурсной документации по отделу по управлению земельными ресурсами и имуществом администрации района на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов – [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru), организационно-правовому отделу в общественно-политической газете Красногвардейского района Оренбургской области «Красногвардеец», Горшкову Н.В. на официальном сайте администрации района – <http://mo-ko.orb.ru>.

11. Оренбургская область выступает в качестве самостоятельной стороны, участвующей в концессионном соглашении и осуществляет права и обязанности в соответствии со статьями 39, 40 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

12. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации района – <http://mo-ko.orb.ru> в срок не позднее 25 августа 2017 года (Горшков Н.В.).

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по оперативным вопросам А.М. Гугнина.

14. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района Н.В. Чернышев

|  |  |
| --- | --- |
| Разослано: | в дело, членам комиссии, организационно-правовому отделу, Н.В. Горшкову, прокурору района. |

## Приложение 1

## к постановлению

## администрации района

## от 15.08.2017 №604-п

Состав и описание объектов теплоснабжения, находящихся в собственности

муниципального образования Красногвардейский район

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Балансодержатель котельной | Тип объекта | Кадастровый номер | Адрес | Тепловые сети, протяженность и другие зарактеристики |
|  |  |  |  |  | 13 |
| 1 | Котел наружного размещения МБУК «Библиотечно-клубная система» | движимое имущество |  | Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Плешаново, ул. Советская, д.2. |  |
| 2 | Котел наружного размещения МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» | движимое имущество |  | Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Плешаново, ул. Советская, д.2. |  |
| 3 | Котельная МБДОУ «Плешановский детский сад № 2» | недвижимое имущество | 56:14:0501004:182 | обл. Оренбургская, р-н Красногвардейский, с. Плешаново, ул. Дружбы, дом 39/1 | 67 |
| 4 | Котельная (модуль) МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» | движимое имущество |  | Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Донское, ул. Советская, 103 | 32 |
| 5 | Котельная установка ТКУ-1,2БВ МБДОУ «Плешановский детский сад № 1» | движимое имущество |  | Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Донское, ул. Советская, 16. | 160 |
| 6 | Котельная КБТ(а)-600в "Яик" МБДОУ «Плешановский детский сад № 1» | движимое имущество |  | Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Плешаново, ул. Осипова, 37. | 43 |
| 7 | Помещение котельной Отдел культуры администрации Красногвардейского района Оренбургской области | недвижимое имущество | 56:14:0901005:101 (помещение) | Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Плешаново,с. Плешаново, ул. Мира, 16 |  |
| 8 | Котельная ТКУ-50 МБДОУ «Свердловский детский сад» | движимое имущество |  | Оренбургская область, Красногвардейский район, пос. Свердловский, ул. Свердлова, д.9 | 20 |
| 9 | Котельная МБОУ «Кинзельская СОШ» | недвижимое имущество | 56:14:0401001:791 | обл. Оренбургская, р-н Красногвардейский, с. Кинзелька, ул. Школьная, дом 1 | 30 |
| 10 | Котельная (модуль) МБДОУ «Кинзельский детский сад «Светлячок» | недвижимое имущество | 56:14:0401001:435 | Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Кинзелька, ул. Рабочая, 8а | 20 |
| 11 | Котельная (модуль) МБОУ «Яшкинская СОШ» | движимое имущество |  | Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Яшкино, ул. Ленина, 34 | 70 |
| 12 | Котельная (модуль) МБДОУ «Яшкинский детский сад» | движимое имущество |  | Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Яшкино, ул. Школьная, 1. | 14 |
| 13 | Котельная МБОУ «Пролетарская СОШ» | недвижимое имущество | 56:14:1201001:284 | Оренбургская область, Красногвардейский район, пос.Пролетарка, ул. Школьная, д.17 | 52 |
| 14 | Котельная МБДОУ «Пролетарский детский сад» | недвижимое имущество | 56:14:1201001:166 | Оренбургская обл, р-н Красногвардейский, п Пролетарка, ул Школьная, д 33 | 20 |
| 15 | Котел наружнего исполнения МБОУ «Петровская ООШ» | недвижимое имущество | 56:14:0101001:246 | Оренбургская область, р-н Красногвардейский, п Кристалка, ул Московская, д 1, корп а | 24 |
| 16 | Котельная МБОУ «Нижнекристальская СОШ» | недвижимое имущество | 56:14:0601001:658 | Оренбургская область, Красногвардейский район, посёлок Нижнекристалка, улица Центральная, дом 53 | 17 |
| 17 | Котельная КБТ(а)-600в "Яик" МБОУ «Ишальская НОШ» | движимое имущество |  | Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Ишалка, ул. Центральная, 58а. | 90 |
| 18 | Котельная ГБУЗ "Красногвардейская РБ", | движимое имущество в недвижимом |  | Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Плешаново, ул. Ленина, д. 164 | 464 |
| 19 | Котельная МБОУ "Подольская СОШ ", расположенная по адресу: с. Подольск, ул. Центральная, 134 | недвижимое имущество | 56:14:1003001:358 | обл. Оренбургская, р-н Красногвардейский, с. Луговск, ул. Центральная, дом 138 | 157 |
| 20 | Котельная МБОУ "Староюлдашевская ОШ ", расположенная по адресу: с. Староюлдашево, ул. Победы, 67 | недвижимое имущество | 56:14:1001001:313 | Оренбургская область, Красногвардейский район, с.Староюлдашево, ул.Победы, д.67 | 80 |
| 21 | Здания и сооружения, находящиеся на территории МБОУ "Новоюласенской СОШ" по адресу: с. Новоюласка, ул. Дружбы, 9 | движимое имущество |  | обл. Оренбургская, р-н Красногвардейский, с. Новоюласка, ул. Комсомольская, дом 14а | 15 |
| 22 | Котельная МБОУ "Никольская СОШ ", расположенная по адресу: с. Никольск, ул. Школьная, 2 | недвижимое имущество | 56:14:0702001:215 | обл. Оренбургская, р-н Красногвардейский, с. Никольское, ул. Центральная, дом 10 | 15 |
| 23 | Котельная МБОУ " Староникольская ОШ ", расположенная по адресу: с. Староникольское, ул. Молодежная, 21 | недвижимое имущество | 56:14:1502001:267 | Российская Федерация, Оренбургская область, Красногвардейский район, Староникольский сельсовет, село Староникольское, ул. Молодежная, 21 | 40 |
| 24 | Котельная МБОУ "Пушкинская СОШ ", расположенная по адресу: п. Пушкинское, ул. Парковая, 16 | недвижимое имущество | 56:14:1301001:478 | обл. Оренбургская, р-н Красногвардейский, п. Пушкинский, ул. Парковая, дом 16а | 35 |
| 25 | Котельная МБДОУ " Пушкинский детский сал ", расположенная по адресу: с. Пушкинское, ул. Парковая, 17 | недвижимое имущество | 56:14:1301001:238 | Оренбургская область, р-н Красногвардейский, п Пушкинский, ул Парковая, д 17а | 302 |
| 26 | Котельная МБОУ "Школа им. Д.Юлтыя ", расположенная по адресу: с. Юлты, ул. Школьная, 69 | недвижимое имущество | 56:14:1303001:224 | обл. Оренбургская, р-н Красногвардейский, с. Юлты, ул. Школьная, дом 60а | 262 |
| 27 | Котельная МБОУ "Преображенская СОШ ", расположенная по адресу: с. Преображенка, ул. Школьная, 6 | недвижимое имущество | 56:14:1101001:325 | обл. Оренбургская, р-н Красногвардейский, с. Преображенка, пер. Школьный, дом 6 | 108 |
| 28 | Котельная МБОУ "Залесовская СОШ ", расположенная по адресу: с. Залесова, ул. Щкольная, 8 | недвижимое имущество | 56:14:0201001:307 | Оренбургская область, Красногвардейский район, с.Залесово, ул. Школьная, д.8 |  |
| 29 | Котельная МБДОУ "Подольская детский сад ", расположенная по адресу: с. Подольск, ул. Центральная, 62 | недвижимое имущество | 56:14:1002001:565 | Оренбургская область, Красногвардейский район, с.Подольск, ул.Центральная, д.62 | 103 |
| 30 | Помещение котельной МБУК «Подольский народный историко-краеведческий музей» | недвижимое имущество | помещение 56:14:1002001:564 в здании 56:14:1002001:479 | Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Подольск, ул. Центральная 54 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Примечание: Оборудование котельных согласно приложению№2 к конкурсной документации | | | | | |

# Приложение 2

к постановлению

администрации района

от 15.08.2017 №604-п

Основные условия концессионных соглашений

1. Проект концессионного соглашения подготовлен на лот №1 (далее - концессионное соглашение) и включают следующие основные условия:

|  |  |
| --- | --- |
| Объекты концессионных соглашений | Объекты теплоснабжения (котельные и оборудование), в соответствии с таблицей приложения 1. |
| Стороны концессионных соглашений | Сторонами концессионного соглашения выступают Концедент и Концессионер. |
| Срок действия концессионного соглашения | Концессионное соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 9 (девяти) лет. |
| Обязательства Концессионера по реконструкции объектов концессионного соглашения, соблюдению сроков их реконструкции | Концессионер обязан за свой счет реконструировать и модернизировать объекты Соглашения, указанные в Приложении к Соглашению, технико-экономические показатели которых установлены в Приложении к Соглашению, в сроки, указанные в Соглашении и в объеме, указанном в Соглашении.  Концессионер обязан за свой счет осуществить в отношении объектов Соглашения модернизацию, замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества. |
| Обязательства Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением | Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении к Соглашению.  Осуществлять деятельность, предусмотренную концессионным соглашением, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента.  При осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, по запросу Концедента предоставлять всю информацию, необходимую для осуществления уполномоченными юридическими лицами контроля за исполнением концессионного соглашения.  После прекращения действия концессионного соглашения (в т.ч. по истечении срока его действия) передать объекты Концеденту в порядке, который предусмотрен в концессионном соглашении.  Исполнить иные обязанности, вытекающие из условий заключенного концессионного соглашения и положений действующего российского законодательства. |
| Обязательства Концессионера по выполнению работ, оказанию услуг на территории населенного пункта в течение срока, установленного концессионным соглашением | Концессионер обязуется обеспечивать при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, возможность получения потребителями соответствующих работ, услуг. |
| Обязательства Концедента | Передать Концессионеру объекты концессионного соглашения во владение и пользование для осуществления деятельности объектов концессионного соглашения.  Предоставить Концессионеру на правах аренды земельные участки (части земельных участков), необходимые для осуществления деятельности объектов концессионного соглашения после проведения государственного кадастрового учета земельного участка (части земельного участка) за счет средств Концессионера. Ставка арендной платы за такие земельные участки (части) земельных участков расчитывается по действующим на момент заключения договора аренды ставкам арендной платы, установленным полномочным органом.  После прекращения действия концессионного соглашения (в т.ч. по истечении срока его действия) принять от Концессионера объекты концессионного соглашения в установленном концессионным соглашением порядке.  Исполнить иные обязанности, вытекающие из условий заключенного концессионного соглашения, других договоров, заключенных между сторонами, и положений действующего законодательства Российской Федерации. |
| Права в отношении объектов концессионного соглашения | Государственной регистрации подлежит право владения и пользования Концессионера земельными участками, занимаемыми объектами концессионного соглашения, если иное не установлено действующим законодательством.  Заключаемое концессионное соглашение включает также иные условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. |
| Описание, в том числе технико-экономические показатели, объектов концессионного соглашения | Объекты теплоснабжения: котельные и оборудование (наименование и местоположение в соответствии с таблицей Приложения 1 к постановлению). |
| Срок передачи Концессионеру объектов концессионного соглашения | В день подписания акта приема-передачи объектов концессионного соглашения. |
| Порядок предоставления Концессионеру земельных участков, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и срок заключения с концессионером договоров аренды (субаренды) этих земельных участков | Договор аренды земельных участков (частей участков) должен быть заключен с концессионером не позднее чем через шестьдесят рабочих дней после проведения государственного кадастрового учета земельного участка (части земельного участка) за счет средств концессионера.  Предоставление концессионеру земельных участков, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством. |
| Цели и срок использования (эксплуатации) объектов концессионного соглашения | Осуществление деятельности с использованием (эксплуатацией) объектов концессионного соглашения (производство, передача, распределение и сбыт тепловой энергии, горячей воды (при наличии услуги) потребителям).  Срок эксплуатации объектов концессионного соглашения – с момента подписания акта приема-передачи объектов концессионного соглашения и до истечения срока действия концессионного соглашения. |
| Способы обеспечения исполнения Концессионером обязательств по концессионному соглашению, размеры предоставляемого обеспечения и срок, на который оно предоставляется | Концессионер обязан до заключения Концессионного соглашения предоставить обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных таким соглашением путем предоставления непередаваемой банковской гарантии, соответствующей требованиям, установленным Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на сумму 729846 (семьсот двадцать девять тысяч восемьсот сорок шесть) рублей 37 копеек. Срок действия банковской гарантии – до 01.02.2027 г. |
| Порядок и условия установления и изменения цен (тарифов) | Порядок и условия установления и изменения цен (тарифов) на оказываемые услуги, надбавок к ценам (тарифам), долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера, согласованные с органами исполнительной власти или органами местного самоуправления, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) |
| Размер концессионной платы, форма или формы, порядок и сроки ее внесения, за исключением случаев, предусмотренных [частью 1.1 статьи 7](consultantplus://offline/ref=CD9F181BA8C4E415BC284F2AC914DC12E1F1DB53C84CF41EDFE359EA1599393E3F09565CC6832C59GEh5D) Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» | Концессионная плата не установлена. |
| Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения | В случае досрочного расторжения Соглашения порядок возмещения расходов Сторон, связанных с таким расторжением, определяется настоящим Соглашением и действующим законодательством.  В случае досрочного расторжения Соглашения в связи с существенным нарушением Концедентом условий настоящего Соглашения возмещение расходов Концессионера по реконструкции объектов Соглашения осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) в течение 3 месяцев с момента расторжения  В случае досрочного расторжения Соглашения в связи с существенным нарушением Концессионером условий настоящего Соглашения Концедент имеет право на компенсацию понесеного им реального (прямого) ущерба.  Возмещение расходов Сторон, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения, не является препятствием для обращения Стороны в суд. |
| Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера | Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера определены в проекте концессионного соглашения. |
| Задание и основные мероприятия, определенные в соответствии со ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», с описанием основных характеристик таких мероприятий | Задание формируется согласно ч. 2.4. ст. 22 ФЗ «О концессионных соглашениях» |
| Предельный размер расходов на реконструкцию объектов концессионного соглашения | Предусмотрен согласно проекта концессионного соглашения. |
| Порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих возмещению | Порядок возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения, а также порядок возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения, определяются в соответствии с действующим законодательством РФ и концессионным соглашением. |
| Обязательства Концедента по финансированию части расходов на реконструкцию объектов концессионного соглашения | Обязательства Концедента по финансированию части расходов на реконструкцию объектов концессионного соглашения не предусмотрены. |
| Последствия прекращения концессионного соглашения | Концессионер обязан передать Концеденту объекты концессионного соглашения и иное предусмотренное концессионным соглашением имущество в срок и в состоянии, установленном концессионным соглашением, пригодном для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и соответствующем необходимым требованиям, а также имущество должно быть не обремененным правами третьих лиц |
| Гарантии прав Концессионера | Гарантии прав Концессионера определяются в соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» |

Приложение 3

к постановлению

администрации района

от 15.08.2017 №604-п

Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

по лоту № 1

1. В конкурсной документации установлены следующие критерии оценки конкурсных предложений:

а) «Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения», коэффициент значимости критерия 0,5.

б) «Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера», значимость критерия 0,25.

в) «Плановые значения показателей деятельности концессионера», значимость критерия 0,25.

2. Порядок оценки заявок по критериям:

а) Порядок оценки заявок по критерию: «Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения»:

Конкурсным предложениям участников конкурса присваиваются значения по шкале от 0,25 до 1,0, по мере увеличения предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение | Показатель критерия |
| 0 | Участником конкурса представлено предложение о предельном размере расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, равное значениям, установленным в конкурсной документации |
| 0,25 | Участником конкурса представлено предложение об увеличении предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, установленного в конкурсной документации, по каждому объекту соглашения и по каждому году действия Концессионного соглашения на величину, не превышающую 5% от соответствующего числового значения, установленного в конкурсной документации |
| 0,5 | Участником конкурса представлено предложение об увеличении предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, установленного в конкурсной документации, по каждому объекту соглашения и по каждому году действия Концессионного соглашения на величину, превышающую 5%, но не более 10% от соответствующего числового значения, установленного в конкурсной документации |
| 0,75 | Участником конкурса представлено предложение об увеличении предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, установленного в конкурсной документации, по каждому объекту соглашения и по каждому году действия Концессионного соглашения на величину, превышающую 10%, но менее 20% от соответствующего числового значения, установленного в конкурсной документации |
| 1,0 | Участником конкурса представлено предложение об увеличении предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, установленного в конкурсной документации, по каждому объекту соглашения и по каждому году действия Концессионного соглашения на величину не менее 20% от соответствующего числового значения, установленного в конкурсной документации |

Значение, присвоенное конкурсному предложению по критерию оценки «Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения» корректируется (умножается) на коэффициент значимости критерия, равный 0,5.

б) Порядок оценки заявок по критерию: «Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера»:

Конкурсным предложениям участников конкурса присваиваются значения по шкале от 0,25 до 1,0, в зависимости от готовности участника конкурса предложить улучшение показателей долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение | Показатель критерия |
| 0 | Участником конкурса представлено предложение о долгосрочных параметрах регулирования деятельности концессионера, равное значениям, установленным в конкурсной документации |
| 0,25 | Участником конкурса представлено предложение об улучшении одного или двух долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера по каждому году действия концессионного соглашения |
| 0,5 | Участником конкурса представлено предложение об улучшении трех долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера по каждому году действия концессионного соглашения |
| 0,75 | Участником конкурса представлено предложение об улучшении четырех долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера по каждому году действия концессионного соглашения |
| 1,0 | Участником конкурса представлено предложение об улучшении пяти и более долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера по каждому году действия концессионного соглашения |

Значение, присвоенное конкурсному предложению по критерию оценки «Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера» корректируется (умножается) на коэффициент значимости критерия, равный 0,25.

в) Порядок оценки заявок по критерию: «Плановые значения показателей деятельности концессионера»:

Участникам конкурса, сделавшим предложения о дополнительных плановых значениях показателей деятельности концессионера, включающих в себя показатели энергосбережения и энергетической эффективности и мероприятия их обеспечивающие, присваивается по данному критерию значение, равное 1,0. В случае, если участник конкурса не сделал предложения о дополнительных плановых значениях показателей деятельности концессионера, включающих в себя показатели энергосбережения и энергетической эффективности и о мероприятиях их обеспечивающих, его заявке по данному критерию присваивается значение 0.

Значение, присвоенное конкурсному предложению по критерию оценки «Плановые значения показателей деятельности концессионера» корректируется (умножается) на коэффициент значимости критерия, равный 0,25.

3. Порядок определения победителя конкурса.

Значения, присвоенные заявкам участников конкурса по критериям (скорректированные с учетом их значимости) складываются с целью получения итогового значения. Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке которого присвоено наибольшее итоговое значение.

В случае, если два и более конкурсных предложения получили одинаковые итоговые значения, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других указанных участников конкурса представил в конкурсную комиссию конкурсное предложение.

Приложение 4

к постановлению

администрации района

от 15.08.2017 №604-п

Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Гугнин Александр Михайлович | - | председатель комиссии, первый заместитель главы администрации района по оперативным вопросам |
| Арсланов Сергей Рамильевич |  | Заместитель председателя комисии, заместитель глапвы администрации района по оперативным вопросам, начальник отдела экономики |
| Дроздова Дарья Александровна | - | секретарь комиссии, специалист 1 категории отдела по управлению земельными ресурсами и имуществом |
|  |  |  |
| Члены комиссии: | | |
| Чашкин Андрей Константинович  Шаповалов Сергей Викторович | -  - | начальник отдела по управлению земельными ресурсами и имуществом  ведущий специалист отдела по управлению земельными ресурсами и имуществом |
| Журавлев Дмитрий Юрьевич | - | главный специалист – юрист организационо- правового отдела |
| Солнышкина Татьяна Викторовна | - | ведущий специалист отдела экономики |

Приложение 5

к постановлению

администрации района

от 15.08.2017 №604-п

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на право заключения концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области

**Основные понятия, используемые в конкурсной документации**

**Концессионное соглашение** – это договор, по которому одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением имущество (недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением), право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.

**Концедент** – Российская Федерация, от имени которой выступает Правительство Российской Федерации или уполномоченный им федеральный орган исполнительной власти, либо субъект Российской Федерации, либо муниципальное образование, от имени которого выступает орган местного самоуправления.

**Концессионер** – это индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица, заключивший с концедентом по результатам конкурса концессионное соглашение.

**Объекты концессионного соглашения,** в отношении которых проводится данный конкурс **–** объекты теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Красногвардейский район, и передаваемые концедентом во владение и пользование концессионеру для осуществления деятельности по его реконструкции.

**Реконструкция** **–** это мероприятия по переустройству объекта концессионного соглашения на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, изменению технологического или функционального назначения объекта концессионного соглашения или его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта концессионного соглашения.

**Заявитель** – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо, либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица (объединение лиц), представившие заявку на участие в конкурсе в конкурсную комиссию.

**Участник конкурса** **–** заявитель, в отношении которого конкурсной комиссией, по результатам проведения предварительного отбора, было принято решение о допуске его к дальнейшему участию в конкурсе и который вправе направить в конкурсную комиссию свое конкурсное предложение в сроки, предусмотренные конкурсной документацией.

**Конкурсное предложение** – комплект документов, представленный на рассмотрение конкурсной комиссии участником конкурса, прошедшим предварительный отбор, в соответствии с требованиями конкурсной документации.

**Победитель конкурса** **–** участник конкурса, определенный решением конкурсной комиссии как представивший в своем конкурсном предложении наилучшие условия исполнения концессионного соглашения по критериям конкурса.

**Общие сведения о конкурсе.**

**Администрация муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области (Концедент)** объявляет о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Красногвардейский район (далее – имущество).

Имущество выставляется на торги по лотам №1-17.

**Собственник имущества** – муниципальное образование Красногвардейский район Оренбургской области.

**Организатор конкурса (Концедент)** **–** администрация муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области.

Юридический адрес: 461150, Оренбургская область, Красногвардейский район, с.Плешаново, ул.Мира, 5.

Почтовый адрес: 461150, Оренбургская область, Красногвардейский район, с.Плешаново, ул.Мира, 5.

Телефон +7(35345)3-04-04, 3-11-52, факс +7(35345)3-00-89.

Официальный сайт: [www.mo-ko.orb.ru](http://www.mo-ko.orb.ru)

Конкурс проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – закон №115-ФЗ), от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»».

Конкурс проводится с целью заключения концессионного соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры (объектов теплоснабжения), принадлежащих на праве собственности администрации муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области, и находящихся в оперативном управлении учреждений образования, опеки и попечительства.

Настоящая конкурсная документация определяет правовые основы проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения.

Участники конкурса до подачи заявок на участие в конкурсе должны ознакомиться с содержанием настоящей документации.

Конкурс проводится в два этапа и является открытым по форме подачи предложений на участие в конкурсе.

На первом этапе проведения конкурса конкурсная комиссия проводит предварительный отбор участников конкурса, по итогам которого составляется протокол проведения предварительного отбора. Участники конкурса, допущенные по итогам предварительного отбора, вправе подать конкурсные предложения.

На втором этапе проведения конкурса конкурсная комиссия проводит выбор победителя конкурса в соответствии с критериями и порядком оценки, установленными конкурсной документацией.

Согласно сведениям, предоставленным Департаментом Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов, значение долгосрочного параметра регулировния тарифов, не установленного в качестве критериев конкурса, предложенный в заявлении о подготовке конкурсной документации, показатель динамики изменения расходов, связанных с поставками соответствующих товаров и услуг, определяющий снижение операционных расходов (индекс эффективности операционных расходов) в размере равном 1.

Метод регулирования тарифов – метод индексации установленных тарифов.

Прогнозные индексы роста цен на элестрическую энергию на 2017-2027 г.г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВН | СН 1 | СН 2 | НН |
| Индекс на 2017 год | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 |
| Индекс на 2018 год | 105,3-106,3 | 105,3-106,3 | 106,3-106,3 | 105,3-106,3 |
| Индекс на 2019 год | 105,3-106,3 | 105,3-106,3 | 105,3-106,3 | 105,3-106,3 |
| Индекс на 2020-2027 годы | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 |

Среднегодовые индексы изменения цен на топливо на 2017-2027 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид топлива | Среднегодовые индексы изменения цен на топливо, % | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020-2027 годы |
| Газ природный | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |

В соответствии со сценарными условиями, основными параментрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, предельными уровнями цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2017 год и плановый период 2018 2019 годов, рассчитанный Министерством экономического развития Российской Федерации тарифы на тепловую энергию будут проиндексированы с июля 2015 года на 3,5%, с июля 2018 года на 4,0% и с июля 2019 года на 4,0%. Тарифы на водоснабжение в данный период будут проиндексированы на 4,0%, 4,0% и 4,0% соответственно.

1. **Информационная карта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (требования)** | **Содержание** |
|  | Сведения о Концеденте, контактная информация | **По лоту № 1:**  Наименование: Муниципальное образование «Красногвардейский район Оренбургской области»  Место нахождения: 461150, Оренбургская область, Красногвардейский район, с.Плешаново, ул.Мира, 5  Почтовый адрес: 461150, Оренбургская область, Красногвардейский район, с.Плешаново, ул.Мира, 5  Телефон: +7 (35345) 3-04-04, 3-11-52  Официальный сайт: [www.mo-ko.orb.ru](http://www.mo-ko.orb.ru)  Контактное лицо: Чашкин Андрей Константинович |
|  | Вид конкурса | **По лоту № 1:**  Открытый |
|  | Официальный сайт, на котором размещается информация о проведении конкурса | **По лоту № 1:**  [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) (далее – официальный сайт) |
|  | Официальное издание, в котором подлежит опубликованию сообщение о проведении конкурса | **По лоту № 1:**  Общественно-политическая газета Красногвардейского района Оренбургской области «Красногвардеец» (далее – официальное издание) |
|  | Предмет конкурса | **По лоту № 1:**  Право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения. Заключение концессионного соглашения осуществляется по итогам проведения настоящего конкурса. |
|  | Условия конкурса | **По лоту № 1:**  Конкурс проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Закон № 115-ФЗ) на условиях, предусмотренных настоящей документацией. |
|  | Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного соглашения и иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества | **По лоту № 1:**  В соответствии с проектом Концессионного соглашения, являющемся неотъемлемой частью конкурсной документации |
|  | Требования, которые предъявляются к участникам конкурса (в том числе требования к их квалификации, профессиональным, деловым качествам) и в соответствии с которыми проводится предварительный отбор участников конкурса | **По лоту № 1:**  Концессионером может стать индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.  В соответствии с п.5 ст.46 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» требования, которые предъявляются к участникам конкурса (в том числе требования к их квалификации, профессиональным, деловым качествам) и в соответствии с которыми проводится предварительный отбор участников конкурса, не устанавливаются. |
|  | Критерии конкурса и параметры критериев конкурса | **По лоту № 1:**  Критериями конкурса являются:  1. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения;  2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера;  3. Плановые значения показателей деятельности концессионера.  Параметры критериев конкурса и порядок оценки заявок установлены Приложением 3 к постановлению администрации района, которым утверждается настоящая конкурсная документация. |
|  | Исчерпывающий перечень документов и материалов и формы их представления заявителями, участниками конкурса | **По лоту № 1:**  1) Документы и материалы, предоставляемые в составе заявки на участие в предварительном отборе:  1.1) Документы, подтверждающие соответствие заявителей требованиям, установленным конкурсной документацией и предъявляемым к участникам конкурса:  а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона и иные сведения о Заявителе в соответствии с перечнем, установленным Формой 3 настоящей конкурсной документации;  б) полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте сообщения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте сообщения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);  в) копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);  г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Заявителя – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность), в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности (далее - руководитель).  д) в случае, если от имени Заявителя действует иное лицо (не являющееся руководителем), заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Заявителя, оформленную в соответствии с гражданским законодательством (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;  е) копии учредительных документов Заявителя в действующей редакции (для юридических лиц);  ж) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если для Заявителя заключение и/или исполнение Концессионного соглашения, внесение денежных средств в качестве задатка, предоставление обеспечения исполнения обязательств Концессионера являются крупными сделками (одна из сделок по отдельности или совокупность таких сделок); в случае, если для Заявителя заключение и/или исполнение Концессионного соглашения, внесение денежных средств в качестве задатка, предоставление обеспечения исполнения обязательств Концессионера не являются крупной сделкой Заявитель должен представить в составе заявки соответствующее письмо;  з) декларация Заявителя о соответствии требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией по Форме 4 настоящей документации;  и) копия лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности, выданной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;  1.2) документы, подтверждающие соответствие заявок на участие в конкурсе и конкурсных предложений требованиям, установленным конкурсной документацией:  а) опись документов по Форме 1 настоящей документации;  б) документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка на участие конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве задатка с оригинальной отметкой (ремаркой) банка об исполнении платежа);  2) Документы и материалы, предоставляемые в составе конкурсного предложения, которое включает в себя:  а) указание основных мероприятий, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик таких мероприятий по Форме 2 настоящей документации;  б) предложение участника конкурса по критериям оценки по Форме 2 настоящей документации;  в) опись представленных документов по Форме 1 настоящей документации. |
|  | Срок опубликования, размещения сообщения о проведении конкурса | **По лоту № 1:**  Сообщение о проведении конкурса подлежит опубликованию и размещению в общественно-политической газете Красногвардейского района Оренбургской области «Красногвардеец», а также на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов – [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru), а также на официальном сайте администрации района [www.mo-ko.orb.ru](http://www.mo-ko.orb.ru) – 25 августа 2017 года |
|  | Порядок представления заявок на участие в конкурсе и требования, предъявляемые к ним | **По лоту № 1:**  Заявки на участие в конкурсе должны отвечать требованиям, установленным к таким заявкам конкурсной документацией, и содержать документы и материалы, предусмотренные конкурсной документацией и подтверждающие соответствие заявителей требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.  Заявка на участие в конкурсе (заявка на участие в предварительном отборе и конкурсное предложение), оформляется на русском языке в письменной произвольной форме[[1]](#footnote-1) в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя, и представляется в конкурсную комиссию в порядке, установленном конкурсной документацией, в отдельном запечатанном конверте. К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представленных им документов и материалов, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия – у заявителя.  Представленная в конкурсную комиссию заявка на участие в конкурсе подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других заявок на участие в конкурсе. На копии описи представленных заявителем документов и материалов делается отметка о дате и времени представления заявки на участие в конкурсе с указанием номера этой заявки.  Конверт с заявкой на участие в конкурсе, представленной в конкурсную комиссию по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе, не вскрывается и возвращается представившему ее заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии заявки на участие в конкурсе. |
|  | Место и срок представления заявок на участие в предварительном отборе (даты и время начала и истечения этого срока) | **По лоту № 1:**  Заявки на участие в предварительном отборе подаются по адресу: 461150, Оренбургская обл., Красногвардейский район, с. Плашаново, ул. Мира, 5, каб. 3  Дата и время начала подачи заявок: с 09-00 (время местное)  28 августа 2017 года  Дата и время окончания подачи заявок: до 17.00 (время местное) 09 октября 2017 года |
|  | Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации | **По лоту № 1:**  Конкурсная документация размещена на официальном сайте [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) и [www.mo-ko.orb.ru](http://www.mo-ko.orb.ru) доступна для ознакомления без взимания платы. |
|  | Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации | **По лоту № 1:**  Концедент обязан предоставлять в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации по запросам заявителей, если такие запросы поступили к концеденту не позднее чем за десять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.  Разъяснения положений конкурсной документации направляются концедентом каждому заявителю в срок не позднее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос.  Разъяснения положений конкурсной документации с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, также размещаются на официальном сайте. |
|  | Указание на способы обеспечения концессионером исполнения обязательств по концессионному соглашению | **По лоту № 1:**  Концессионер обязан до заключения Концессионного соглашения предоставить обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных таким соглашением путем предоставления непередаваемой банковской гарантии, соответствующей требованиям, установленным Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на сумму 729846 (семьсот двадцать девять тысяч восемьсот сорок шесть) рублей 37 копеек. Срок действия банковской гарантии – до 01 февраля 2027 г. |
|  | Размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения, порядок и срок его внесения, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | **По лоту № 1:**  Установлено требование о предоставлении задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. Задаток подлежит внесению до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе по следующим реквизитам:  **Реквизиты счета для перечисления задатка:**  **Получатель:** Финансовый отдел администрации Красногвардейского района  **ИНН:** 5631004341  **КПП:** 563101001  **Расч.счет:** 40302810246300000006  **Кор/сч.:** 30101810600000000601  **БИК:** 045354601  **Банк:** Оренбургскоеотделение № 8623 ПАО Сбербанк г.Оренбург  **Лицевой счет указываемый в назначении платежа:** 311.08.001.0 |
|  | Размер концессионной платы, форма или формы, порядок и сроки ее внесения | **По лоту № 1:**  Концессионная плата не установлена. |
|  | Порядок, место и срок представления конкурсных предложений (даты и время начала и истечения этого срока) | **По лоту № 1:**  Дата и время начала предоставления конкурсных предложений: с 09-00 (время местное) 16 октября 2017 года  Дата и время окончания срока предоставления конкурсных предложений: до 17.00 (время местное) 18 января 2018 года  Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участника конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в установленном конкурсной документацией порядке в отдельном запечатанном конверте. К конкурсному предложению прилагается удостоверенная подписью участника конкурса опись представленных им документов и материалов в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у участника конкурса.  Представленное в конкурсную комиссию конкурсное предложение подлежит регистрации в журнале регистрации конкурсных предложений под порядковым номером с указанием даты и точного времени его представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других конкурсных предложений. На копии описи представленных участником конкурса документов и материалов делается отметка о дате и времени представления конкурсного предложения с указанием номера этого конкурсного предложения.  Участник конкурса вправе представить конкурсное предложение на заседании конкурсной комиссии в момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, который является моментом истечения срока представления конкурсных предложений.  В конкурсном предложении для каждого критерия конкурса указывается значение предлагаемого участником конкурса условия в виде числового значения на каждый год срока действия концессионного соглашения. |
|  | Порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на участие в конкурсе и конкурсных предложений | **По лоту № 1:**  Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в конкурсе. Изменение заявки на участие в конкурсе или уведомление о ее отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.  Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию конкурсных предложений. Изменение конкурсного предложения или уведомление о его отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений. |
|  | Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | **По лоту № 1:**  Все поступившие конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрыты 10 октября 2017 года в 10.00 (время местное) по адресу: 461150, Оренбургская обл., Красногвардейский район, с. Плешаново, ул. Мира, 5, каб. 3  Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании конкурсной комиссии в порядке, в день, во время и в месте, которые установлены конкурсной документацией. При этом объявляются и заносятся в протокол о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место жительства) каждого заявителя, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, а также сведения о наличии в этой заявке документов и материалов, представление которых заявителем предусмотрено конкурсной документацией.  Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заявители или их представители вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование.  Вскрытию подлежат все конверты с заявками на участие в конкурсе, представленными в конкурсную комиссию до истечения установленного конкурсной документацией срока представления заявок на участие в конкурсе. |
|  | Порядок и срок проведения предварительного отбора участников конкурса, дата подписания протокола о проведении предварительного отбора участников конкурса | **По лоту № 1:**  Предварительный отбор участников конкурса проводится в установленном конкурсной документацией порядке конкурсной комиссией, которая определяет:  1) соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, содержащимся в конкурсной документации. При этом конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленной им заявки на участие в конкурсе;  2) соответствие заявителя - индивидуального предпринимателя, юридического лица или выступающих в качестве заявителя юридических лиц - участников договора простого товарищества требованиям к участникам конкурса, установленным конкурсной документацией. При этом конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленных им документов и материалов, подтверждающих его соответствие указанным требованиям;  3) соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к концессионеру на основании [пункта 2 части 1 статьи 5](consultantplus://offline/ref=60BE8F6CBB6E5BD6146066B35ACC975422B6A3237DC4CA3E298539473963B78175EF318EDC3E3325P7e9K) Закона № 115-ФЗ;  4) отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя или о прекращении физическим лицом - заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;  5) отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него.  Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора участников конкурса принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и оформляет это решение протоколом проведения предварительного отбора участников конкурса, включающим в себя наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, прошедшего предварительный отбор участников конкурса и допущенного к участию в конкурсе, а также наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, не прошедшего предварительного отбора участников конкурса и не допущенного к участию в конкурсе, с обоснованием принятого конкурсной комиссией решения.  Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе принимается конкурсной комиссией в случае, если:  1) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса и установленным [частью 1](#Par0) статьи 29 Закона № 115-ФЗ;  2) заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям, предъявляемым к заявкам на участие в конкурсе и установленным конкурсной документацией;  3) представленные заявителем документы и материалы неполны и (или) недостоверны;  4) задаток заявителя не поступил на счет в срок и в размере, которые установлены конкурсной документацией.  Конкурсная комиссия в день подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников конкурса направляет участникам конкурса уведомление с предложением представить конкурсные предложения. Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе с приложением копии указанного протокола и возвращаются внесенные ими суммы задатков в течение пяти рабочих дней со дня подписания указанного протокола членами конкурсной комиссии.  Дата окончания срока проведения предварительного отбора – 13 октября 2017 года в 10.00 |
|  | Порядок, место, дата или даты вскрытия конвертов с конкурсными предложениями | **По лоту № 1:**  Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями будет проведено 19 января 2018 года в 10.00 (время местное) по адресу: 461150, Оренбургская обл., Красногвардейский район, с. Плешаново, ул. Мира, 5, каб. 3 |
|  | Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений | Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании конкурсной комиссии в порядке, в день, во время и в месте, которые установлены конкурсной документацией. При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями наименование и место нахождения (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) каждого участника конкурса, сведения о наличии в конкурсном предложении документов и материалов, требование о представлении которых участниками конкурса содержится в конкурсной документации.  Участники конкурса, представившие конкурсные предложения в конкурсную комиссию, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями. Участники конкурса, представившие конкурсные предложения в конкурсную комиссию, или их представители вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование.  Вскрытию подлежат все конверты с конкурсными предложениями, представленными участниками конкурса в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений.  Конверт с конкурсным предложением, представленным в конкурсную комиссию по истечении срока представления конкурсных предложений не вскрывается и возвращается представившему его участнику конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии конкурсного предложения. |
|  | Порядок определения победителя конкурса | **По лоту № 1:**  Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотренном [частью 6 статьи 32](consultantplus://offline/ref=9F45129F3FF2E4D61ED8AA1FFA54060DC237094410290D9999304E442FA128F62C2965325C128987v2f5K) Закона № 115-ФЗ. В случае, если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других указанных участников конкурса представивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение.  Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений, в котором указываются:  1) критерии конкурса;  2) условия, содержащиеся в конкурсных предложениях;  3) результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их несоответствии требованиям конкурсной документации;  4) результаты оценки конкурсных предложений;  5) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) победителя конкурса, обоснование принятого конкурсной комиссией решения о признании участника конкурса победителем конкурса. |
|  | Срок подписания протокола о результатах проведения конкурса | **По лоту № 1:**  В день проведения заседания конкурсной комиссии 24 янванря 2018 года в 10.00 |
|  | Срок подписания концессионного соглашения | **По лоту № 1:**  В течение 10 дней со дня размещения протокола о результатах проведения конкурса |
|  | Требования к победителю конкурса о представлении документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств концессионера по концессионному соглашению, а также требования к таким документам | **По лоту № 1:**  В качестве документа, подтверждающего обеспечение исполнения обязательств концессионера по концессионному соглашению победитель конкурса до подписания концедентом концессионного соглашения обязуется предоставить непередаваемую банковскую гарантию, соответствующую требованиям п. 16 настоящей Информационной карты конкурсной документации |
|  | Срок передачи концедентом концессионеру объекта концессионного соглашения и (или) иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества | **По лоту № 1:**  30 дней со дня заключения Концессионного соглашения |
|  | Порядок предоставления концедентом информации об объекте концессионного соглашения, а также доступа на объект концессионного соглашения | **По лоту № 1:**  Концедент на основании обращения участника конкурса, прошедшего предварительный отбор не позднее дня, следующего за днем обращения, предоставляет участнику конкурса, прошедшему предварительный отбор, полные сведения о составе имущества, схему теплоснабжения, схему водоснабжения и водоотведения, а также обеспечивает доступ на объект концессионного соглашения. |
|  | Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера | **По лоту № 1:**  Указаны в приложении к настоящей документации по каждому лоту отдельно |
|  | Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера | **По лоту № 1:**  Указаны в приложении к настоящей документации по каждому лоту отдельно |
|  | Проект концессионного соглашения | **По лоту № 1:**  Представлены в части II конкурсной документации |
|  | Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя на срок действия концессионного соглашения | **По лоту № 1:**  Указаны в приложении 2 к настоящей документации по каждому лоту отдельно |
|  | Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения | **По лоту № 1:**  Указаны в приложении 2 к настоящей документации по каждому лоту отдельно |
|  | Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения | **По лоту № 1:**  Указаны в приложении 2 к настоящей документации по каждому лоту отдельно |
|  | Задание и основные мероприятия | **По лоту № 1:**  Указаны в приложении 1 к настоящей документации по каждому лоту отдельно |
|  | Метод регулирования тарифов | **По лоту № 1:**  Метод доходности инвестированного капитала или метод индексации установленных тарифов |
|  | Последствия признания конкурса несостоявшимся | **По лоту № 1:**  В случае, если по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе представлено менее двух заявок на участие в конкурсе, конкурс по решению концедента, принимаемому на следующий день после истечения этого срока, объявляется несостоявшимся.  Концедент вправе вскрыть конверт с единственной представленной заявкой на участие в конкурсе и рассмотреть эту заявку в порядке, установленном настоящей статьей, в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. В случае, если заявитель и представленная им заявка на участие в конкурсе соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией, концедент в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся вправе предложить такому заявителю представить предложение о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации. Срок представления заявителем этого предложения составляет не более чем шестьдесят рабочих дней со дня получения заявителем предложения концедента. Срок рассмотрения концедентом представленного таким заявителем предложения устанавливается решением концедента, но не может составлять более чем пятнадцать рабочих дней со дня представления таким заявителем предложения. По результатам рассмотрения представленного заявителем предложения концедент в случае, если это предложение соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о заключении концессионного соглашения с таким заявителем.  Концедент возвращает заявителю, представившему единственную заявку на участие в конкурсе, внесенный им задаток в случае, если:  1) заявителю не было предложено представить концеденту предложение о заключении концессионного соглашения, - в течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся;  2) заявитель не представил концеденту предложение о заключении концессионного соглашения, - в течение пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока представления предложения о заключении концессионного соглашения;  3) концедент по результатам рассмотрения представленного заявителем предложения о заключении концессионного соглашения не принял решение о заключении с таким заявителем концессионного соглашения, - в течение пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока рассмотрения концедентом предложения о заключении концессионного соглашения. |
|  | Внесение изменений в конкурсную документацию | **По лоту № 1:**  Концедент вправе вносить изменения в конкурсную документацию при условии обязательного продления срока представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений не менее чем на тридцать рабочих дней со дня внесения таких изменений. Сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию в течение трех рабочих дней со дня их внесения опубликовывается конкурсной комиссией в определяемом концедентом официальном издании, размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |

Приложение к Информационной карте

Форма 1

**ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,**

представляемых в составе заявки на участие в конкурсе/конкурсного предложения

*(указать нужное)*

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать предмет конкурса)*

по лоту № \_\_\_

Сообщение о проведении конкурса от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается дата)*

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Заявитель/Участник конкурса)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, подтверждает, что для участия в конкурсе направляются нижеперечисленные документы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Количество листов** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Уполномоченный представитель Заявителя/Участника конкурса |  | Отметка конкурсной комиссии о получении документов |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  (подпись) (Ф.И.О.) |  | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. (дата)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (время местное)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  (подпись) (Ф.И.О.) |

Форма 2

**КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ПО ЛОТУ № \_\_\_**

Изучив сообщение о проведении конкурса, а также конкурсную документацию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается предмет конкурса),* а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

(указывается наименование участника конкурса)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, сообщает о согласии с условиями проведения конкурса и выражает желание заключить концессионное соглашение на следующих условиях:

1. Указание основных мероприятий, обеспечивающих достижение предусмотренных Заданием Концессионного соглашения целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности Концессионера, с описанием основных характеристик таких мероприятий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта соглашения | Основные мероприятия, обеспечивающие достижение предусмотренных Заданием Концессионного соглашения целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности Концессионера | | | Описание основных характеристик таких мероприятий |
| Наименование и содержание работ | Ед. изм. | Объем |
| 1. |  |  |  |  | *Участник конкурса вправе указать, что работы будут выполняться в соответствии с конкурсной документации или иным образом по своему усмотрению описать основные характеристики мероприятий, не допуская нарушения требований конкурсной документации* |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

2. Предложения участника конкурса по критерию оценки «Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта соглашения | Год действия концессионного соглашения | Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, установленный конкурсной документацией, тыс. руб. | Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, предлагаемый участником конкурса | Процент увеличения |
|  | 2018 |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |
| 2026 |  |  |  |
| 2027 |  |  |  |

3. Предложения участника конкурса по критерию оценки «Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование долгосрочного параметра регулирования деятельности концессионера | Год действия концессионного соглашения | Требования конкурсной документации | Предложение участника конкурса | Улучшение  (да/нет) |
| Базовый уровень операционных расходов, тыс. рублей | 2018 | не более 3 000 |  |  |
| 2019 | не более 3 000 |  |  |
| 2020 | не более 3 000 |  |  |
| 2021 | не более 3 000 |  |  |
| 2022 | не более 3 000 |  |  |
| 2023 | не более 3 000 |  |  |
| 2024 | не более 3 000 |  |  |
| 2025 | не более 3 000 |  |  |
| 2026 | не более 3 000 |  |  |
| 2017 | не более 3 000 |  |  |
| Индекс эффективности операционных расходов\*, % | 2018 | не более 3 |  |  |
| 2019 | не более 3 |  |  |
| 2020 | не более 3 |  |  |
| 2021 | не более 3 |  |  |
| 2022 | не более 3 |  |  |
| 2023 | не более 3 |  |  |
| 2024 | не более 3 |  |  |
| 2025 | не более 3 |  |  |
| 2026 | не более 3 |  |  |
| 2027 | не более 3 |  |  |

3. Предложения участника конкурса по критерию оценки «Плановые значения показателей деятельности концессионера»[[2]](#footnote-2):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Предложение участника конкурса о дополнительных плановых значениях показателей деятельности концессионера (показатели энергосбережения и энергетической эффективности) | Мероприятия, выполняемые участником конкурса, обеспечивающие достижение заявленных показателей дополнительных плановых значений деятельности Концессионера |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

|  |
| --- |
| Уполномоченный представитель Участника конкурса |
|  |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  (подпись) (Ф.И.О.) |

Форма 3

**АНКЕТА ЗАЯВИТЕЛЯ**

по лоту № \_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Полное и сокращенное наименования, фирменное наименование организации и ее организационно-правовая форма:**   *(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)***/**  **Ф.И.О. участника закупки – физического лица** |  |
| **2. Регистрационные данные:**  2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя  *(на основании Свидетельства о государственной регистрации)*  2.2. Паспортные данные для участника закупки – физического лица  2.3. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа |  |
| **3. Место нахождения/место жительства участника закупки** | Страна |
| Адрес |
| 1. **Почтовый адрес участника закупки** | Страна |
| Адрес |
| Телефон |
| Факс |
| **4.1. Действующий адрес электронной почты участника закупки** |  |
| **4.2. Контактное лицо, телефон** |  |
| 1. **Банковские реквизиты для возврата задатка**   5.1. Наименование обслуживающего банка  5.2. Расчетный счет  5.3.Корреспондентский счет  5.4. Код БИК |  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Уполномоченный представитель Заявителя |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  (подпись) (Ф.И.О.) |

Форма 4

**ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ**

**ЗАЯВИТЕЛЯ ТРЕБОВАНИЯМ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

по лоту № 1

1. Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается наименование Заявителя)* подтверждает (декларирует), что соответствует всем нижеуказанным требованиям конкурсной документации:

1) отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя или о прекращении физическим лицом - заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

2) отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него;

3) неприостановление деятельности Заявителя в порядке, предусмотренном [Кодексом](garantF1://12025267.3012) Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи конкурсного предложения;

4) отсутствие у Заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличие опыта осуществления деятельности по производству и/или передаче и/или распределению тепловой энергии не менее одного года до момента подачи заявки на участие в конкурсе;

6) отсутствие сведений о Заявителе в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

7) отсутствие сведений о Заявителе в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

8) отсутствие в отношении Заявителя вступивших в законную силу решений суда, связанных с ненадлежащим исполнением Заявителем своих договорных обязательств;

9) участник конкурса не может являться иностранным юридическим лицом (в том числе посредством заключения договора доверительного управления имуществом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации), организацией и другим корпоративным образованием, обладающим гражданской правоспособностью, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства, не имеющим аккредитованных филиала, представительства на территории Российской Федерации, либо два и более юридических лица, которые действуют по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) и в числе которых имеются указанные иностранные юридические лица.

2. Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается наименование Заявителя)* сообщает следующие сведения:

1) сведения о лицах, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал хозяйственного общества, либо более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов общего числа членов кооператива или участников хозяйственного товарищества:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2) сведения о лицах, которые на основании договора или по иным основаниям получили право или полномочие определять решения, принимаемые заявителем, в том числе определять условия осуществления заявителем предпринимательской деятельности:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3) сведения о лицах, которые имеют право назначать единоличный исполнительный орган и (или) более чем пятьдесят процентов состава коллегиального исполнительного органа заявителя и (или) имеют безусловную возможность избирать более чем пятьдесят процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления заявителя;

4) сведения о лицах, которые осуществляют полномочия управляющей компании заявителя:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5) сведения о лицах, в интересах которых прямо или косвенно осуществляется владение более чем двадцатью пятью процентами акций (долей) заявителя их номинальными держателями, а также о лицах, учрежденных в иностранном государстве, которое предоставляет льготный налоговый режим и (или) законодательством которого не предусматриваются раскрытие и предоставление информации о юридическом лице (офшорные зоны):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Уполномоченный представитель Заявителя |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  (подпись) (Ф.И.О.) |

1. **Проект концессионного соглашения**

**КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ**

**в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных**

**объектов коммунального хозяйства (объектов теплоснабжения)**

с. Беляевка «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

Администрация муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемая в дальнейшем Концедент, с одной стороны,

Субъект Российской Федерации (Оренбургская область) в лице, от имени которого выступает \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, во исполнение требований части 1 статьи 39, части 2 статьи 40 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», именуемый в дальнейшем Субъект Федерации,

и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) 2 или более юридических лица - указать нужное)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем Концессионер, с другой стороны, именуемые также Сторонами, в соответствии с протоколом конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

**I. Предмет Соглашения**

1. Концессионер обязуется за свой счет реконструировать и модернизировать имущество, состав и описание которого приведены в разделе II настоящего Соглашения (далее - объект Соглашения), право собственности на которое принадлежит Концеденту, и осуществлять производство, передачу, распределение тепловой энергии с использованием объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

**II. Объект Соглашения**

1. Объектами Соглашения являются объекты коммунального хозяйства, а именно объекты теплоснабжения, предназначенные для осуществления деятельности, указанной в [пункте](#P131) 1 настоящего Соглашения, подлежащие реконструкции и модернизации.
2. Объекты Соглашения, подлежащие реконструкции и модернизации, принадлежат Концеденту на праве собственности.

4. На момент заключения настоящего Соглашения объект Соглашения закреплен на праве оперативного управления за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на основании постановления администрации района от\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_.

5. Сведения о составе и описании объектов Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы передаваемых объектов Соглашения приведены в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

**III. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества**

6. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объекты Соглашения, указанные в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, а также права владения и пользования указанными объектами в срок, установленный в разделе IX настоящего Соглашения.

1. Передача Концедентом Концессионеру объектов Соглашения, указанных в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.
2. Обязанность Концедента по передаче объектов Соглашения, указанных в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, считается исполненной после принятия объектов Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.
3. Концедент передает Концессионеру по перечню согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению документы, относящиеся к передаваемым объектам Соглашения, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего объекта.
4. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав объектов Соглашения, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера.

10.1. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав объектов Соглашения, считается исполненной после государственной регистрации прав, предусмотренной пунктом 10 настоящего Соглашения и принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

1. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, состав иного имущества, в том числе обеспечить регистрацию ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, являющегося объектами настоящего Соглашения, в течение 10 дней с момента заключения настоящего Соглашения.
2. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 11 настоящего Соглашения, осуществляется за счет каждой из Сторон в равной мере.
3. Выявленное в течение одного года с момента подписания Сторонами акта приема-передачи объектов Соглашения Концессионеру несоответствие показателей объектов Соглашения, объектов недвижимого и движимого имущества, входящих в состав объектов Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в решении Концедента о заключении настоящего Соглашения, является основанием для изменения условий настоящего Соглашения.

**IV. Реконструкция и модернизация объектов Соглашения**

1. Концессионер обязан за свой счет реконструировать и модернизировать объекты Соглашения, указанные в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, технико-экономические показатели которых установлены в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, в сроки, указанные в разделе IX настоящего Соглашения и в объеме, указанном в настоящем Соглашении.
2. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 3 к настоящему Соглашению.
3. Перечень реконструируемых объектов, входящих в состав объектов Соглашения, устанавливается в соответствии с инвестиционными программами Концессионера, утверждаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), и является Приложением № 4 (при наличии таких программ).
4. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование указанным имуществом, в том числе обеспечить регистрацию ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, являющегося объектами настоящего Соглашения, в течение 10 дней с момента заключения настоящего Соглашения.
5. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 17 настоящего Соглашения, осуществляется за счет каждой из Сторон в равной мере.
6. Концессионер обязан за свой счет осуществить в отношении объектов Соглашения модернизацию, замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества в соответствии с Приложением № 5.
7. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по реконструкции и модернизации объектов Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.
8. Концессионер для выполнения мероприятий, указанных в пункте 19 Соглашения, обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом проектную документацию, необходимую для реконструкции и модернизации объектов Соглашения в течение 30 дней с момента заключения настоящего Соглашения. Разработка и согласование проектной документации, необходимой для окончательной реконструкции объектов Соглашения, осуществляется в течение 30 дней с момента окончания отопительного сезона соответствующего года и в пределах размера расходов на реконструкцию и модернизацию объектов Соглашения на соответствующий год.
9. Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объектам Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения.
10. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции объектов Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объектам Соглашения.
11. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по модернизации, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществлению мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств в отношении иного имущества, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к иному имуществу.
12. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по реконструкции объектов Соглашения путем осуществления согласования проведения работ с контролирующими органами, получения необходимых разрешений на проведение работ, обеспечения подключения точек доступа к объектам коммунальной инфраструктуры (электроснабжения, водоснабжение, водоотведения).
13. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по модернизации, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществлению мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств в отношении иного имущества путем осуществления согласования проведения работ с контролирующими органами, получения необходимых разрешений на проведение работ, обеспечения подключения точек доступа к объектам коммунальной инфраструктуры (электроснабжения, водоснабжение, водоотведения).
14. Концедент обязуется осуществить действия по освобождению объектов Соглашения от мусора, неиспользуемого имущества, действия по подготовке территории, необходимой для реконструкции объектов Соглашения, осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, в срок 30 дней с момента заключения настоящего Соглашения.
15. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации условиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по реконструкции объектов Соглашения.
16. При обнаружении несоответствия проектной документации условиям, установленным настоящим Соглашением, Концессионер, несет ответственность перед Концедентом в порядке, указанном в настоящем пункте.
17. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию и ввод в эксплуатацию объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.
18. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию объектов Соглашения (объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов Соглашения) с установленными технико-экономическими показателями, указанными в Приложении № 5 к настоящему Соглашению, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в срок, указанный в пункте 85 настоящего Соглашения.
19. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объектов Соглашения в срок, указанный в пункте 91 настоящего Соглашения.
20. Предельный размер расходов на реконструкцию объектов Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, включая выполнение мероприятий, предусмотренных пунктами 84 и 85 настоящего Соглашения, равен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (определяется по итогам конкурса), с учетом распределения суммы расходов по годам действия настоящего Соглашения согласно Приложению № 5 к настоящему Соглашению.
21. Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 22 Федерального закона «О концессионных соглашениях», с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в Приложении № 5 к настоящему Соглашению.
22. Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях реконструкции объектов Соглашения, определяются в соответствии с инвестиционными программами Концессионера (при их наличии) на срок действия настоящего Соглашения, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), и указываются в Приложении № 4 к настоящему Соглашению.
23. При изменении инвестиционной программы объем инвестиций, которые Концессионер обязуется привлечь для финансирования инвестиционной программы, изменению не подлежит. При прекращении действия Соглашения Концедент обеспечивает возврат Концессионеру инвестированного капитала в течение 30 дней за исключением инвестированного капитала, возврат которого учтен при установлении тарифов на товары (работы, услуги) организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.
24. Завершение Концессионером работ по реконструкции объектов Соглашения (объектов, входящих в состав объектов Соглашения) оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции объектов Соглашения (объектов, входящих в состав объекта Соглашения).
25. Завершение Концессионером работ по модернизации, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществлению мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств иного имущества, объектов, входящих в состав иного имущества, оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по модернизации, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществлению мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств иного имущества (объектов, входящих в состав иного имущества).
26. Субъект Федерации, участвующий в концессионном соглашении, несет следующие обязанности по настоящему соглашению:

1) установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности концессионера и методом регулирования тарифов, установленных концессионным соглашением, за исключением случаев, если соответствующими полномочиями в области регулирования цен (тарифов) наделен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законом субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, орган местного самоуправления поселения или городского округа;

2) утверждение инвестиционных программ концессионера в соответствии с установленными концессионным соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности концессионера, предельным уровнем расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, за исключением случаев, если соответствующими полномочиями наделен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законом субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, орган местного самоуправления поселения или городского округа;

3) возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе в случае принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, в области государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера и предусмотренных концессионным соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, установленных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, и (или) решения об установлении тарифов концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, установленных либо согласованных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, в соответствии с настоящим Федеральным законом. Согласование долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера осуществляется в [порядке](http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=201159&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=1550&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=1965114879399135&REFDST=322), установленном Правительством Российской Федерации;

4) иные обязанности, устанавливаемые нормативными правовыми актами Субъекта Федерации.

1. По настоящему Соглашению Субъекта Федерации, вправе осуществлять следующие права:

1) предоставление концессионеру государственных гарантий субъекта Российской Федерации, участвующего в Соглашении;

2) иные права, устанавливаемые нормативными правовыми актами Субъекта Федерации.

**V. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков**

1. Концедент обязуется заключить с Концессионером договор о предоставлении земельного участка на праве аренды, на котором располагается объект Соглашения, и который необходим для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, в течение 30 календарных дней со дня подписания настоящего Соглашения.

Указанный земельный участок принадлежит Концеденту на праве собственности на основании свидетельства о государственной регистрации права \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. Описание земельного участка, кадастровый номер, местонахождение, площадь, описание границ, иные сведения из государственного земельного кадастра приведено в Приложении № 2 к настоящему Соглашению.
2. Договор аренды земельного участка заключается на срок, указанный в пункте 86 настоящего Соглашения.

Договор аренды подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу с момента такой регистрации.

Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет Концессионера.

1. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного участка третьим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.
2. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельного участка.
3. Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента в отношении земельного участка, предоставляемого Концессионеру по договору аренды, приведены в Приложении № 2.
4. Концессионер не вправе возводить на земельном участке, находящемся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.

**VI. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, предоставляемыми Концессионеру**

1. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объекты Соглашения в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.
2. Концессионер обязан поддерживать объекты Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объектов Соглашения, за исключением случаев, когда указанные действия осуществляются Концедентом.
3. Концедент обязан осуществлять действия по поддержанию объектов Соглашения в исправном состоянии, его содержанию, текущему и капитальному ремонту и нести расходы в размерах и в сроки, указанные в Приложении № 6 к настоящему Соглашению.
4. Не допускаются передача концессионером прав владения и (или) пользования объектами, передаваемыми концессионеру по концессионному соглашению, в том числе передача таких объектов в субаренду; уступка права требования, перевод долга по концессионному соглашению в пользу иностранных физических и юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, передача прав по концессионному соглашению в доверительное управление; передача объекта концессионного соглашения в собственность концессионера и (или) иных третьих лиц, в том числе в порядке реализации преимущественного права на выкуп имущества, переданного в соответствии с концессионным соглашением.
5. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения или иного имущества не допускается.
6. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.
7. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объектам Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концедента.
8. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.
9. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.
10. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения и иное переданное Концедентом имущество на своем балансе отдельно от своего имущества.
11. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации.
12. Риск случайной гибели или случайного повреждения объектов Соглашения несет Концессионер в период с момента передачи объектов Соглашения и подписания акта, предусмотренного пунктом 7 настоящего Соглашения, и до момента передачи объектов Соглашения Концеденту по акту, предусмотренному пунктом 89 настоящего Соглашения.
13. Риск случайной гибели или случайного повреждения иного имущества несет Концессионер в период с момента передачи объектов Соглашения и подписания акта, предусмотренного в пункте 7 настоящего Соглашения, и до момента передачи объектов Соглашения Концеденту по акту, предусмотренному пунктом 90 настоящего Соглашения.

**VII. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества**

1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объекты Соглашения (объекты, входящие в состав объектов Соглашения) в срок, указанный в пункте 89 настоящего Соглашения. Передаваемый Концессионером объект Соглашения (объекты, входящие в состав объектов Соглашения) должен находиться в состоянии, не хуже указанного в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, быть пригодными для осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, и не должны быть обременены правами третьих лиц.
2. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять иное имущество, которое не должно быть обременено правами третьих лиц, в срок, указанный в пункте 90 настоящего Соглашения, и в состоянии, не хуже указанного в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.
3. Передача Концессионером Концеденту объектов, указанных в настоящем Соглашении, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.
4. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемым объектам Соглашения, объектам, входящим в состав объекта Соглашения, в том числе проектную документацию на объекты Соглашения, одновременно с передачей объектов Соглашения Концеденту.
5. Обязанность Концессионера по передаче объектов Соглашения считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи.
6. Обязанность Концессионера по передаче движимого имущества, входящего в состав объектов Соглашения и (или) иного имущества, считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи.
7. При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи обязанность Концессионера по передаче объектов, указанных в настоящем Соглашения, считается исполненной, если Концессионер прекратил фактическое использование объектов Соглашения.
8. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами Соглашения, объектами недвижимого имущества, входящими в состав объектов Соглашения, объектами недвижимого имущества, входящими в состав иного имущества подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
9. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет каждой из Сторон в равной мере.
10. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 10 календарных дней со дня прекращения настоящего Соглашения.

**VIII. Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением**

1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, с момента заключения настоящего Соглашения и до окончания срока, указанного в пункте 91 настоящего Соглашения.
4. Помимо деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, Концессионер с использованием объекта Соглашения не имеет права осуществлять иные виды деятельности.
5. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.
6. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг. Указанные льготы предоставляются Концессионером в порядке и случаях, указанных в Приложении № 7 к настоящему Соглашению.
7. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимой тепловой энергии по регулируемым ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).
8. Регулирование тарифов на производимую Концессионером тепловую энергию осуществляется в соответствии с методом доходности инвестированного капитала или индексации установленных тарифов.
9. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочные параметры регулирования тарифов, определенные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, долгосрочные параметры государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, определенные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения) на производимую Концессионером тепловую энергию, согласованные с органами исполнительной власти или органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в Приложении № 8 к настоящему Соглашению.
10. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, с момента ввода в эксплуатацию объекта Соглашения путем уступки требования или перевода долга в соответствии с настоящим Соглашением.
11. Концессионер обязан до заключения Соглашения предоставить обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных с пунктами 19, 21 настоящего Соглашения путем предоставления непередаваемой банковской гарантии, соответствующей требованиям, установленным Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на сумму 729846 (семьсот двадцать девять тысяч восемьсот сорок шесть) рублей 37 копеек.
12. Срок действия банковской гарантии должен соответствовать пункту 83 настоящего Соглашения.

**IX. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением**

1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 10 лет (до «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2027 г.).
2. Срок окончательной реконструкции и модернизации объектов Соглашения, недвижимого имущества, входящего в состав объектов Соглашения, не позднее «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2027 г. (дата окончания срока действия настоящего Соглашения).
3. Срок первичной модернизации, замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществления мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества в объеме выполнения мероприятий, предусмотренном пунктом 1 Приложения № 5 – не позднее 31.12.2017 г.
4. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения с «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. (дата заключения настоящего Соглашения) по «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2027 г.
5. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения – 30 дней со дня заключения настоящего Соглашения.
6. Срок передачи Концедентом Концессионеру иного имущества – 30 дней со дня заключения настоящего Соглашения.
7. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения – 30 дней со дня окончания срока действия настоящего Соглашения.
8. Срок передачи Концессионером Концеденту иного имущества – 30 дней со дня окончания срока действия настоящего Соглашения.
9. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения: с «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. (дата заключения настоящего Соглашения, но не ранее даты передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения) по «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2027 г.

**X. Плата по Соглашению**

1. Учитывая, что в период действия настоящего Соглашения Концедент не несет расходов на уплату установленных законодательством платежей, связанных с правом владения объектами концессионного соглашения, плата по настоящему Соглашению не установлена (ч. 1.1. ст. 7 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»).

**XI. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности**

1. Предметом настоящего Соглашения создание, передача, распределение или иные действия в отношении результатов интеллектуальной деятельности не предусмотрены.

**XII. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением**

**Концессионером условий настоящего Соглашения**

1. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами и юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, в разумный срок до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.
2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, указанных в [разделе IX](#P1055) настоящего Соглашения.
3. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.
4. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. Порядок предоставления Концессионером и рассмотрения Концедентом указанной информации установлен в Приложении № 9 к настоящему Соглашению.
5. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
6. Предоставление указанной информации Концессионером Концеденту осуществляется в рамках единой системы отчетности, определяемой федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).
7. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.
8. Представители уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц не вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера, приведенным в Приложении № 10 к настоящему Соглашению, или являющиеся коммерческой тайной.
9. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 10 календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.
10. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля.
11. Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайте Концедента в сети Интернет, в случае отсутствия у Концедента официального сайта в сети Интернет - на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого расположено такое муниципальное образование, в сети Интернет. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 лет.
12. Акт о результатах контроля не размещается в сети Интернет в случае, если сведения об объекте настоящего Соглашения составляют государственную тайну или указанный объект имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства.
13. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

**XIII. Ответственность Сторон**

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при реконструкции объектов Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.
3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 48 настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 10 календарных дней, прошедших с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения составляет 60 календарных дней.
4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 48 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном пунктом 109 настоящего Соглашения, или являются существенными.
5. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по реконструкции объектов Соглашения в течение 6 месяцев с момента прекращения действия настоящего Соглашения.
6. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (в том числе уклонения Концессионера от подписания акта приема-передачи) или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, указанных в пункте 61 настоящего Соглашения.
7. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, указанных в пунктах 0, 23, 50 настоящего Соглашения.
8. Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет неустойку в виде пеней в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленных в пункте 85 настоящего Соглашения, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств, в размере 1/300 ключевой ставки Банка России от размера ежемесячной концессионной платы.
9. Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, установленных пунктом 87 настоящего Соглашения, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств, в размере 1/300 ключевой ставки Банка России от размера ежемесячной концессионной платы.
10. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.
11. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

**XIV. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении**

**обстоятельств непреодолимой силы**

1. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 30 календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

1. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 30 дней следующие меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения:

письменно уведомить другую Сторону о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и приостановить исполнение настоящего Соглашения на срок действия указанных обстоятельств, а в дальнейшем принять меры к изменению или расторжению настоящего Соглашения в случае, если дальнейшее осуществление Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения не представляется возможным.

**XV. Изменение Соглашения**

1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон.
2. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего Соглашения и конкурсного предложения, могут быть изменены по соглашению Сторон настоящего Соглашения на основании решения органа местного самоуправления, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях».
3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.
4. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=83C72A7D9EB9226F56001176B9DA24F5E3CB1BC63F132DE56B17585CADlEp2G) «О концессионных соглашениях». Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.
5. Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 8 к настоящему Соглашению, осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной власти или органом местного самоуправления, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.
6. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.
7. Сторона в течение 30 календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.
8. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским [кодексом](consultantplus://offline/ref=83C72A7D9EB9226F56001176B9DA24F5E3CB19C132142DE56B17585CADlEp2G) Российской Федерации.

**XVI. Прекращение Соглашения**

1. Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.

1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

130. В случае существенного увеличения цен на энергоносители (более чем на 20% по сравнению с действовавшей ранее ценой), необходимые для производства Концессионером тепловой энергии, настоящее Соглашение подлежит расторжению.

1. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

а) нарушение установленных пунктом 85 настоящего Соглашения сроков реконструкции объектов Соглашения;

б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;

в) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;

г) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, установленных пунктом 0 настоящего Соглашения;

д) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента;

е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, указанных в пункте 1 настоящего Соглашения, по предоставлению гражданам и другим потребителям товаров, работ, услуг, в том числе услуг по теплоснабжению.

1. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:

а) невыполнение в срок, установленный в пункте 0 настоящего Соглашения, обязанности по передаче Концессионеру объекта Соглашения;

б) передача Концессионеру объекта Соглашения по описанию, технико-экономическим показателям и назначению и в состоянии, не соответствующем установленному Приложением № 1 к настоящему Соглашению, в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания сторонами Соглашения акта приема-передачи и не могло быть выявлено при передаче объекта Соглашения и возникло по вине Концедента.

1. Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения, приведены в Приложении № 11 к настоящему Соглашению.
2. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмещение расходов Концессионера по реконструкции объектов Соглашения осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) в течение 3 месяцев с момента расторжения.
3. Порядок возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения, приведен в Приложении № 2 к настоящему Соглашению.

**XVII. Гарантии осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением**

1. В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов устанавливает цены (тарифы) и (или) надбавки к ценам (тарифам) исходя из определенных настоящим Соглашением объема инвестиций, предусмотренного пунктом 33 настоящего Соглашения, и сроков их осуществления, предусмотренных пунктом 34 настоящего Соглашения, на реконструкцию объектов Соглашения, объема инвестиций, предусмотренного пунктом 33 настоящего Соглашения, и сроков их осуществления, предусмотренных пунктом 34 настоящего Соглашения, на модернизацию, замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществление мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств иного имущества, долгосрочных параметров регулирования, указанных в Приложении № 8 к настоящему Соглашению.
2. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером оказываемые услуги осуществляются по правилам, действовавшим на момент заключения настоящего Соглашения и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.
3. По соглашению Сторон и по согласованию в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, с органом исполнительной власти или органом местного самоуправления, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером оказываемые услуги осуществляются до конца срока действия настоящего Соглашения по правилам, действующим на момент соответственно установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.

**XVIII. Разрешение споров**

1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.
2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 20 календарных дней со дня ее получения.
3. Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.
4. В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.
5. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Оренбургской области.

**XIX. Размещение информации**

1. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению (опубликованию) на официальном сайте Концедента в сети Интернет.

**XX. Заключительные положения**

1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 10 календарных дней со дня этого изменения.
2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 4 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них один экземпляр для Концедента и один экземпляр для Концессионера.
3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

Приложения:

1. Состав и описание объектов Соглашения на \_\_ лист \_\_.
2. Плановые значения показателей деятельности Концессионера на \_\_ лист \_\_.
3. Инвестиционные программы Концессионера на \_\_ лист \_\_.
4. Задание и основные мероприятия, включая предельный размер расходов на реконструкцию объектов Соглашения на \_\_ лист \_\_.
5. Перечень действий Концедента по поддержанию объектов Соглашения в исправном состоянии, их содержании, текущем и капитальном ремонте на \_\_ лист \_\_.
6. Порядок и условия предоставления Концессионером льгот по оплате товаров, работ и услуг на \_\_ лист \_\_.
7. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера на \_\_ лист \_\_.
8. Порядок предоставления Концессионером и рассмотрения Концедентом информации об исполнении Соглашения на \_\_ лист \_\_.
9. Перечень сведений, отнесенных к сведениям конфиденциального характера на \_\_ лист \_\_.
10. Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным расторжением Соглашения на \_\_ лист \_\_.
11. Порядок возмещения расходов Концессионера на \_\_ лист \_\_.

**XXI. Адреса и реквизиты Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **КОНЦЕССИОНЕР** | **КОНЦЕДЕНТ** |
| Администрация муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| (представитель Концессионера, наименование должности, фамилия, имя, отчество)  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | (представитель Концедента, наименование должности, фамилия, имя, отчество)  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |  |
| **Субъект Российской Федерации (Оренбургская область)** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|
|
| «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |

Приложение № 1

**Состав и описание объектов Соглашения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта Соглашения | Местонахождение | Площадь объекта, м2 | Мощность | Дата ввода в эксплуатацию | Срок службы | Тип топлива | Степень износа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КОНЦЕССИОНЕР | КОНЦЕДЕНТ | Субъект Российской Федерации (Оренбургская область) |
| Администрация муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области |  |  |
| (представитель Концессионера, наименование должности, фамилия, имя, отчество)  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | (представитель Концедента, наименование должности, фамилия, имя, отчество)  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |

Приложение № 2

**Порядок возмещения расходов Концессионера**

1. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения на основании решения суда по требованию Концессионера в случае существенного нарушения Концедентом условий настоящего Соглашения расходы, понесенные Концессионером, подлежат возмещению в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) в течение 3 месяцев с момента расторжения.

2. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения на основании соглашения Сторон порядок возмещения расходов Концессионера определяется соглашением Сторон.

3. При прекращении действия Соглашения Концедент обеспечивает возврат Концессионеру инвестированного капитала в течение 30 дней за исключением инвестированного капитала, возврат которого учтен при установлении тарифов на товары (работы, услуги) организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| КОНЦЕССИОНЕР | | | КОНЦЕДЕНТ |
| Администрация муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области | | |  |
| (представитель Концессионера, наименование должности, фамилия, имя, отчество)  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | | | (представитель Концедента, наименование должности, фамилия, имя, отчество)  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |  |
| Субъект Российской Федерации (Оренбургская область) |
| «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |
|  |
|  | |
|

Приложение 3

**Плановые значения показателей деятельности Концессионера**

**Лот № 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| Расход топлива (газа), м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (природный газ), м3/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии, кВтч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход воды на выработку тепловой энергии, м3/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения\*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ, руб./тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрическая энергия, руб./кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| КОНЦЕССИОНЕР | | КОНЦЕДЕНТ | Субъект Российской Федерации  (Оренбургская область) | | |
| Администрация муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области | |  |  | |
| (представитель Концессионера, наименование должности, фамилия, имя, отчество)  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | (представитель Концедента, наименование должности,  фамилия, имя, отчество)  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | | | «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | | |
|  |  | | |  | | |

Приложение 4

**Инвестиционные программы Концессионера**

*Инвестиционные программы предоставляются Концессионером в составе заявки на участие в конкурсе при их наличии. В случае, если у Концессионера отсутствует инвестиционная программа, настоящее приложение не включается в текст Концессионного соглашения.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КОНЦЕССИОНЕР | | КОНЦЕДЕНТ |
| Администрация муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области | |  |
| (представитель Концессионера, наименование должности, фамилия, имя, отчество)  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | | (представитель Концедента, наименование должности, фамилия, имя, отчество)  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |  |
| Субъект Российской Федерации (Оренбургская область) |
| «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |

Приложение 5

**Задание и основные мероприятия**

Настоящее задание определяет перечень необходимых мероприятий для выполнения Концессионером с целью достижения установленных в Концессионном соглашении плановых показателей деятельности, а также минимальный размер предельных расходов Концессионера на реконструкцию объектов соглашения.

**1. Перечень основных мероприятий, выполняемых в течение срока, указанного в пункте 85 настоящего Соглашения\*:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Кол. |
|  |  |  |

*\* Предусмотренные п. 1 Приложения № 5 мероприятия выполняются в срок, предусмотренный пунктом 85 настоящего Соглашения, на основании проектно-сметной документации, разработанной Концессионером в соответствии с пунктом 21 настоящего Соглашения. Окончательная* *реконструкции и модернизации объектов Соглашения осуществляется Концессионером в срок, предусмотренный пунктом 84 настоящего Соглашения, на основании проектно-сметной документации, разработанной Концессионером в течение 30 дней с момента окончания отопительного сезона соответствующего года и в пределах размера расходов на реконструкцию и модернизацию объектов Соглашения на соответствующий год.*

**2. Предельный размер расходов на реконструкцию и модернизацию объектов Соглашения\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта Соглашения | Предельный размер расходов Концессионера на реконструкцию объектов Соглашения по годам,  не менее тыс. рублей\*\* | | | | | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*\* является критерием оценки и определяется в соответствии с предложением участника конкурса. Значение, предложенное победителем конкурса в заявке, включается в текст Концессионного соглашения. Лучшим предложением признается предложение о наибольшем размере расходов Концессионера на реконструкцию объектов Соглашения.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |
| КОНЦЕССИОНЕР | | КОНЦЕДЕНТ | | Субъект Российской Федерации  (Оренбургская область) | | |
| Администрация муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области | |  | |  |
| (представитель Концессионера, наименование должности, фамилия, имя, отчество)  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | (представитель Концедента, наименование должности, фамилия, имя, отчество)  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | | «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | | |

Приложение 6

**Перечень действий Концедента по поддержанию объектов Соглашения в исправном состоянии, их содержании, текущем и капитальном ремонте**

Концедент обязан осуществлять следующие действия по поддержанию объекта Соглашения в исправном состоянии, его содержанию, текущему и капитальному ремонту:

1) С момента государственной регистрации настоящего Соглашения Концедент не осуществляет действий по текущему и (или) капитальному ремонту объектов настоящего Соглашения;

2) Концедент осуществляет контроль, в том числе с привлечением при необходимости специалистов за выполняемыми Концессионером мероприятиями, контролирует соблюдение требований проектной документации;

3) Концедент вправе проводить осмотр объектов Соглашения, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Концессионера;

4) Концедент не вправе совершать действия, создающие угрозу нормального функционирования объектов Соглашения, или препятствовать Концессионеру в совершении действий, необходимых для обеспечения нормального функционирования объектов Соглашения;

5) в случае, если нормальная эксплуатация объекта Соглашения Концессионером зависит от функционирования объектов недвижимости, инженерных сетей, находящихся в собственности Концедента и не передаваемых по настоящему Соглашению, обязанность по содержанию, текущему и капитальному ремонту таких объектов недвижимости, инженерных сетей возлагается на Концедента.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КОНЦЕССИОНЕР | | КОНЦЕДЕНТ |
| Администрация муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области | |  |
| (представитель Концессионера, наименование должности, фамилия, имя, отчество)  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | | (представитель Концедента, наименование должности, фамилия, имя, отчество)  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |  |
| Субъект Российской Федерации (Оренбургская область) |
| «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |

Приложение 7

**Порядок и условия предоставления Концессионером льгот по оплате**

**товаров, работ и услуг**

1. Льготы по оплате тепловой энергии, производимой Концессионером в период действия концессионного соглашения, предоставляются в объеме и порядке, определенными действующим законодательством.

2. В случае, если в течение срока действия настоящего Соглашения действующим законодательством был изменен порядок предоставления льгот по оплате тепловой энергии, стороны настоящего соглашения руководствуются требованиями законодательства, действующими на момент возникновения обязанности по оплате потребленного объема энергии.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КОНЦЕССИОНЕР | | КОНЦЕДЕНТ |
| Администрация муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области | |  |
| (представитель Концессионера, наименование должности, фамилия, имя, отчество)  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | | (представитель Концедента, наименование должности, фамилия, имя, отчество)  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |  |
| Субъект Российской Федерации (Оренбургская область) |
| «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |

Приложение 8

**Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год действия концессионного соглашения | Базовый уровень операционных расходов, тыс. рублей\* | Индекс эффективности операционных расходов\*, % | Нормативный уровень прибыли\*, % | Динамика изменения цен на топливо\*, % |
| 2018 | не более 3 000 | не более 3 | не более 1 | не более 4 |
| 2019 | не более 3 000 | не более 3 | не более 1 | не более 4 |
| 2020 | не более 3 000 | не более 3 | не более 1 | не более 4 |
| 2021 | не более 3 000 | не более 3 | не более 1 | не более 4 |
| 2022 | не более 3 000 | не более 3 | не более 1 | не более 4 |
| 2023 | не более 3 000 | не более 3 | не более 1 | не более 4 |
| 2024 | не более 3 000 | не более 3 | не более 1 | не более 4 |
| 2025 | не более 3 000 | не более 3 | не более 1 | не более 4 |
| 2026 | не более 3 000 | не более 3 | не более 1 | не более 4 |
| 2027 | не более 3 000 | не более 3 | не более 1 | не более 4 |

*\* является критерием оценки и определяется в соответствии с предложением участника конкурса. Значение, предложенное победителем конкурса в заявке, включается в текст Концессионного соглашения. Лучшим предложением признается предложение наименьших значений соответствующих показателей.*

**Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (показатели энергосбережения и энергетической эффективности):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год действия концессионного соглашения | Показатели надежности | | Показатели энергетической эффективности | | | | |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, кг.у.т./Гкал\* | Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети | | Величина технологических потерь | |
| На тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед. в год/км\* | На источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед. в год/Гкал/час\* | При передаче тепловой энергии, Гкал/кв.м. | При передаче теплоносителя, тонн/кв. м. | При передаче тепловой энергии, Гкал/кв.м. | При передаче теплоносителя, тонн/кв. м. |
| 2018 | Не более 1 | Не более 1 | Не более 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Не более 1 | Не более 1 | Не более 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Не более 1 | Не более 1 | Не более 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Не более 1 | Не более 1 | Не более 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Не более 1 | Не более 1 | Не более 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Не более 1 | Не более 1 | Не более 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Не более 1 | Не более 1 | Не более 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Не более 1 | Не более 1 | Не более 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Не более 1 | Не более 1 | Не более 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | Не более 1 | Не более 1 | Не более 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*\* является критерием оценки и определяется в соответствии с предложением участника конкурса. Значение, предложенное победителем конкурса в заявке, включается в текст Концессионного соглашения. Лучшим предложением признается предложение наименьших значений соответствующих показателей.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КОНЦЕССИОНЕР | КОНЦЕДЕНТ | Субъект Российской Федерации (Оренбургская область) |
| Администрация муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области |  |  |
| (представитель Концессионера, наименование должности, фамилия, имя, отчество)  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | (представитель Концедента, наименование должности, фамилия, имя, отчество)  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |

Приложение 9

**Порядок предоставления Концессионером и рассмотрения Концедентом информации об исполнении Соглашения**

1. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

2. Концедент вправе запросить в письменной форме у Концессионера информацию о ходе и результатах исполнения концессионного соглашения, но не чаще одного раза в течение каждого месяца действия такого соглашения.

3. Запрос о разъяснении направляется Концедентом по адресу места нахождения Концессионера, указанному в соглашении, или по другому, согласованному Сторонами, адресу.

4. Концессионер обязан рассмотреть поступивший запрос Концедента и направить мотивированный ответ в течение 30 дней с момента поступления соответствующего запроса.

5. Ответ Концессионера направляется по адресу места нахождения Концессионера, указанному в соглашении, или по другому, согласованному Сторонами, адресу.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КОНЦЕССИОНЕР | | КОНЦЕДЕНТ |
| Администрация муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области | |  |
| (представитель Концессионера, наименование должности, фамилия, имя, отчество)  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | | (представитель Концедента, наименование должности, фамилия, имя, отчество)  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |  |
| Субъект Российской Федерации (Оренбургская область) |
| «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |

Приложение 10

**Перечень сведений, отнесенных к сведениям конфиденциального характера**

1. Настоящим Стороны согласовали, что к сведениям конфиденциального характера относится информация о размере прибыли Концессионера, о финансовом состоянии Концессионера, Концедента, балансодержателей объектов соглашения.

2. Сведения конфиденциального характера не могут быть предоставлены стороной, которой они стали известны в ходе исполнения настоящего Соглашения, без письменного согласия другой стороны.

3. В случае поступления запроса от контролирующих органов, органов прокуратуры, правоохранительных органов Сторона, которой поступил такой запрос, предоставляет ставшую ей известной информации, проинформировав об этом другую сторону.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КОНЦЕССИОНЕР | | КОНЦЕДЕНТ |
| Администрация муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области | |  |
| (представитель Концессионера, наименование должности, фамилия, имя, отчество)  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | | (представитель Концедента, наименование должности, фамилия, имя, отчество)  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |  |
| Субъект Российской Федерации (Оренбургская область) |
| «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |

Приложение 11

**Порядок и условия возмещения расходов Сторон,**

**связанных с досрочным расторжением Соглашения**

1. В случае досрочного расторжения Соглашения порядок возмещения расходов Сторон, связанных с таким расторжением, определяется настоящим Соглашением и действующим законодательством.

2. В случае досрочного расторжения Соглашения в связи с существенным нарушением Концедентом условий настоящего Соглашения возмещение расходов Концессионера по реконструкции объектов Соглашения осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) в течение 3 месяцев с момента расторжения

3. В случае досрочного расторжения Соглашения в связи с существенным нарушением Концессионером условий настоящего Соглашения Концедент имеет право на компенсацию понесеного им реального (прямого) ущерба.

4. Возмещение расходов Сторон, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения, не является препятствием для обращения Стороны в суд.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КОНЦЕССИОНЕР | | КОНЦЕДЕНТ |
| Администрация муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области | |  |
| (представитель Концессионера, наименование должности, фамилия, имя, отчество)  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. | | (представитель Концедента, наименование должности, фамилия, имя, отчество)  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |  |
| Субъект Российской Федерации (Оренбургская область) |
| «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |

Приложение 1

к конкурсной документации

**Задание и основные мероприятия**

**Лот №1**

**Перечень основных мероприятий, выполняемых в течение срока, указанного в Соглашении и предельные размеры расходов на реконструкцию и модернизацию объектов Соглашения**

**(руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | Наименование работы | Год | | | | | | | | | | Сумма, руб. |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 |
| МБОУДОД «Плешановская детская школа искусств» | Замена котла КС-ТГВ-40 (Яик) | 0 | 49350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49350 |
| МБОУДОД «Плешановская детская школа искусств» | Замена насоса Wester WCP 32-80 G | 0 | 0 | 0 | 7245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7245 |
| МБОУДОД «Плешановская детская школа искусств» | Замена насоса Wester WCP 32-60G | 0 | 0 | 0 | 6440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6440 |
| МБУК «Библиотечно-клубная система» | Замена котла КСУВ-200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084050 | 0 | 0 | 1084050 |
| МБУК «Библиотечно-клубная система» | Замена насоса Wilo Top S 40/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 42000 |
| МБУК «Библиотечно-клубная система» | Замена насоса К65-50-160 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73000 |
| МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» | Замена котла КСУВ-150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850500 | 0 | 0 | 850500 |
| МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» | Замена насоса Wilo Top S 40/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 42000 |
| МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» | Замена насоса Wilo Top S 40/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40600 | 0 | 40600 |
| МБДОУ «Плешановский детский сад № 2» | Замена котла КЧМ-5 (9 с.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 65000 |
| МБДОУ «Плешановский детский сад № 2» | Замена котла КС-Г-100 (Яик) | 75600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75600 |
| МБДОУ «Плешановский детский сад № 2» | Замена насоса Wilo RL 30/75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14950 | 0 | 0 | 0 | 14950 |
| МБДОУ «Плешановский детский сад № 2» | Замена насоса Wester WCP 32-80 G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5590 | 0 | 0 | 0 | 5590 |
| МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» | Замена котла КС-Г-100 (Яик) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113400 | 0 | 113400 |
| МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» | Замена котла КС-Г-100 (Яик) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113400 | 0 | 113400 |
| МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» | Замена котла КС-Г-100 (Ишма) | 0 | 0 | 0 | 86940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86940 |
| МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» | Замена котла КС-Г-100 (Ишма) | 0 | 0 | 0 | 86940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86940 |
| МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» | Замена насоса Wilo Top S 65/13 | 0 | 0 | 60500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60500 |
| МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» | Замена насоса Wilo Top S 65/13 | 0 | 0 | 60500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60500 |
| МБДОУ «Плешановский детский сад № 1» | Замена котла MEGA PREX N 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479700 | 0 | 0 | 0 | 479700 |
| МБДОУ «Плешановский детский сад № 1» | Замена котла MEGA PREX N 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479700 | 0 | 0 | 0 | 479700 |
| МБДОУ «Плешановский детский сад № 1» | Замена насоса Dab CP 50/3100 Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61100 | 0 | 0 | 0 | 61100 |
| МБДОУ «Плешановский детский сад № 1» | Замена насоса Dab CP 50/3100 Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61100 | 0 | 0 | 0 | 61100 |
| МБДОУ «Плешановский детский сад № 1» | Замена насоса Dab CP 65-2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83850 | 0 | 0 | 0 | 83850 |
| МБДОУ «Плешановский детский сад № 1» | Замена насоса Dab CP 65-2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83850 | 0 | 0 | 0 | 83850 |
| МБДОУ «Плешановский детский сад № 1» | Замена насоса Dab А 56/180ХМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 23400 |
| МБДОУ «Плешановский детский сад № 1» | Замена насоса Dab А 56/180ХМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 23400 |
| МБДОУ «Плешановский детский сад № 1» | Замена насоса Dab KPS 30/16 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 6500 |
| МБДОУ «Плешановский детский сад № 1» | Замена насоса Dab KPS 30/16 T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 6500 |
| МБДОУ «Плешановский детский сад № 1» | Замена котла КВСа-0,3Гн (Яик-300) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525000 | 0 | 525000 |
| МБДОУ «Плешановский детский сад № 1» | Замена котла КВСа-0,3Гн (Яик-300) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525000 | 0 | 525000 |
| МБДОУ «Плешановский детский сад № 1» | Замена насоса Dab DPH 180/340.65T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123000 | 0 | 123000 |
| МБДОУ «Плешановский детский сад № 1» | Замена насоса Dab BPH 180/340.65T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 48000 |
| МБДОУ «Плешановский детский сад № 1» | Замена насоса Dab KPS 30/16 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 7500 |
| МБДОУ «Плешановский детский сад № 1» | Замена насоса Dab VS 35/150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 9000 |
| МБДОУ «Плешановский детский сад № 1» | Замена насоса Dab VS 35/150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 9000 |
| Отдел культуры администрации Красногвардейского района Оренбургской области | Замена котла КС-Г-40 (Яик) | 0 | 46620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46620 |
| Отдел культуры администрации Красногвардейского района Оренбургской области | Замена насоса Wester WCP 32-60G | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| МБДОУ «Свердловский детский сад» | Замена котла Ишма-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44200 | 0 | 0 | 0 | 44200 |
| МБДОУ «Свердловский детский сад» | Замена котла Ишма-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44200 | 0 | 0 | 0 | 44200 |
| МБДОУ «Свердловский детский сад» | Замена насоса Wilo Top S 50/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 |
| МБДОУ «Свердловский детский сад» | Замена насоса Dab ALP 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32400 |
| МБОУ «Кинзельская СОШ» | Замена котла КЧМ-5 (9 с.) | 0 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 |
| МБОУ «Кинзельская СОШ» | Замена котла КС-Г-100 (Яик) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113400 | 0 | 113400 |
| МБОУ «Кинзельская СОШ» | Замена насоса Wilo Top S 50/10 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 |
| МБОУ «Кинзельская СОШ» | Замена насоса Wilo Top S 50/10 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 |
| МБОУ «Кинзельская СОШ» | Замена котла КЧМ-5 (3 с.) | 0 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 |
| МБОУ «Кинзельская СОШ» | Замена насоса Wester WCP 32-60G | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| МБДОУ «Кинзельский детский сад «Светлячок» | Замена котла Ишма-50 | 0 | 46200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46200 |
| МБДОУ «Кинзельский детский сад «Светлячок» | Замена котла Ишма-50 | 0 | 46200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46200 |
| МБДОУ «Кинзельский детский сад «Светлячок» | Замена насоса ЦВЦ 50/20 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 |
| МБДОУ «Кинзельский детский сад «Светлячок» | Замена насоса ЦВЦ 50/20 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 |
| МБОУ «Яшкинская СОШ» | Замена котла КС-Г-100 (Яик) | 0 | 0 | 83160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83160 |
| МБОУ «Яшкинская СОШ» | Замена насоса Calpeda NM 32/12AE | 0 | 0 | 29700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29700 |
| МБОУ «Яшкинская СОШ» | Замена насоса Calpeda NM 32/12AE | 0 | 0 | 29700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29700 |
| МБОУ «Яшкинская СОШ» | Замена насоса Wester WCP 32-60G | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 |
| МБДОУ «Яшкинский детский сад» | Замена котла КС-Г-100 (Ишма) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98280 | 0 | 0 | 0 | 98280 |
| МБДОУ «Яшкинский детский сад» | Замена котла КС-Г-100 (Яик) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113400 | 0 | 113400 |
| МБДОУ «Яшкинский детский сад» | Замена насоса Dab CP 40/2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49400 | 0 | 0 | 0 | 49400 |
| МБОУ «Пролетарская СОШ» | Замена котла КС-Г-100 (Яик) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98280 | 0 | 0 | 0 | 98280 |
| МБОУ «Пролетарская СОШ» | Замена насоса Wilo Top S 65/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71500 | 0 | 0 | 0 | 71500 |
| МБОУ «Пролетарская СОШ» | Замена насоса Dab BPH 120/280.50М | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 |
| МБДОУ «Пролетарский детский сад» | Замена котла КЧМ-5 (9 с.) | 0 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 |
| МБДОУ «Пролетарский детский сад» | Замена котла КЧМ-5 (9 с.) | 0 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 |
| МБДОУ «Пролетарский детский сад» | Замена насоса Wilo Top S 65/10 | 0 | 0 | 0 | 58650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58650 |
| МБДОУ «Пролетарский детский сад» | Замена насоса Wilo Top S 30/10 | 0 | 0 | 0 | 37950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37950 |
| МБДОУ «Пролетарский детский сад» | Замена насоса Dab ALP 2000 М | 0 | 0 | 0 | 31050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31050 |
| МБОУ «Петровская ООШ» | Замена котла КВа-0,2Гн (RS-Н-200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246000 | 0 | 246000 |
| МБОУ «Петровская ООШ» | Замена насоса Calpeda NM 32/12DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 45000 |
| МБОУ «Петровская ООШ» | Замена насоса Calpeda NM 32/12DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 45000 |
| МБОУ «Ишальская НОШ» | Замена котла КВСа-0,3Гн (Яик-300) | 0 | 0 | 385000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385000 |
| МБОУ «Ишальская НОШ» | Замена насоса Dab DPH 180/340.65T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123000 | 0 | 123000 |
| МБОУ «Ишальская НОШ» | Замена насоса Dab DPH 180/340.65T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123000 | 0 | 123000 |
| МБОУ «Ишальская НОШ» | Замена насоса Dab VS 35/150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 9000 |
| МБОУ «Ишальская НОШ» | Замена насоса Dab VS 35/150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9450 | 0 | 9450 |
| МБОУ «Ишальская НОШ» | Замена насоса Dab KPS 30/16М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 7500 |
| МБОУ «Ишальская НОШ» | Замена насоса Dab KPS 30/16М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 7500 |
| Администрация муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области - Красновгардейская РБ | Замена котла MEGA PREX N 850 | 0 | 0 | 516670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516670 |
| Администрация муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области - Красновгардейская РБ | Замена котла MEGA PREX N 850 | 0 | 0 | 516671.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516671.1 |
| Администрация муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области - Красновгардейская РБ | Замена котла MEGA PREX N 850 | 0 | 0 | 516672.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516672.2 |
| Администрация муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области - Красновгардейская РБ | Замена насоса Wilo IL65/160-7,5/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326250 | 0 | 326250 |
| Администрация муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области - Красновгардейская РБ | Замена насоса Wilo IL65/160-7,5/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326250 | 0 | 326250 |
| Администрация муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области - Красновгардейская РБ | Замена насоса Wilo IL65/270-5,5/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116000 | 0 | 116000 |
| Администрация муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области - Красновгардейская РБ | Замена насоса Wilo IL65/270-5,5/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116000 | 0 | 116000 |
| Администрация муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области - Красновгардейская РБ | Замена насоса Wilo Top S 80/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162400 | 0 | 162400 |
| Администрация муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области - Красновгардейская РБ | Замена насоса Wilo Top S 80/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162400 | 0 | 162400 |
| Администрация муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области - Красновгардейская РБ | Замена насоса Wilo Top S 65/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 | 0 | 58000 |
| Администрация муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области - Красновгардейская РБ | Замена насоса Wilo Top S 65/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 | 0 | 58000 |
| Администрация муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области - Красновгардейская РБ | Замена насоса Wilo Top S 65/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 | 0 | 58000 |
| Администрация муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области - Красновгардейская РБ | Замена насоса Wilo Top S 65/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87000 | 0 | 87000 |
| Администрация муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области - Красновгардейская РБ | Замена насоса Wilo Top S 65/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87000 | 0 | 87000 |
| МБОУ "Подольская СОШ" | Замена насосов рециркуляции WILO TOP-S 65/10, 2 шт | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 47 000.00 |  |  | 47 000.00 | 0 | 94000 |
| МБОУ "Подольская СОШ" | Замена счетчика учета газа | 0.00 | 55 000.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0 | 55000 |
| МБОУ "Подольская СОШ" | Замена КЗМФ | 0.00 | 0.00 |  | 34 000.00 |  |  |  |  | 64 900.00 | 0 | 98900 |
| МБОУ "Подольская СОШ" | Замена котла КЧМ-5 2шт. | 0.00 | 0.00 | 95 000.00 |  |  |  |  | 95 000.00 | 0.00 | 0 | 190000 |
| МБОУ "Староюлдашевская ОШ" | Теплоизоляция дымовой трубы | 0.00 | 10 000.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0 | 10000 |
| МБОУ "Староюлдашевская ОШ" | Замена подпиточных насосов WILO TOP-S 30/10, 1 шт | 0.00 | 0.00 | 24 000.00 |  |  |  |  |  | 0.00 | 0 | 24000 |
| МБОУ "Староюлдашевская ОШ" | Замена насосов рециркуляции WILO TOP-S 65/10, 2 шт | 0.00 | 0.00 |  | 47 000.00 |  | 47 000.00 |  |  | 0.00 | 0 | 94000 |
| МБОУ "Староюлдашевская ОШ" | Замена котла КЧМ-5, 1шт | 0.00 | 95 000.00 |  |  |  |  |  |  | 64 900.00 | 0 | 159900 |
| МБОУ "Староюлдашевская ОШ" | Замена котла КСГ-100, 2шт | 180 000.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0 | 180000 |
| МБОУ "Новоюласенская СОШ" | Замена насосов рециркуляции WILO TOP-S 65/7, 3 шт | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 47 000.00 |  | 47 000.00 | 46 800.00 | 0 | 140800 |
| МБОУ "Новоюласенская СОШ" | Замена котла КСВ-100, 2 шт | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 95 000.00 |  |  | 95 000.00 | 0 | 190000 |
| МБОУ "Никольская СОШ" | Теплоизоляция дымовой трубы | 0.00 | 10 000.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0 | 10000 |
| МБОУ "Никольская СОШ" | Замена насосов WILO TOP-S 40/7, 2 шт | 0.00 | 0.00 |  |  | 27 000.00 |  |  | 27 000.00 | 0.00 | 0 | 54000 |
| МБОУ "Никольская СОШ" | Замена котла КЧМ-5, 1 шт | 0.00 | 0.00 | 95 000.00 |  |  |  |  |  | 0.00 | 0 | 95000 |
| МБОУ "Староникольская СОШ" | Теплоизоляция дымовой трубы,2шт. | 0.00 | 20 000.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0 | 20000 |
| МБОУ "Староникольская СОШ" | Замена кранов шаровых, диамметром 50мм. 8шт | 0.00 | 13 990.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0 | 13990 |
| МБОУ "Староникольская СОШ" | Замена насосов рециркуляции WILO TOP-S 40/7, 2 шт | 0.00 | 0.00 |  |  | 27 000.00 |  |  | 27 000.00 | 0.00 | 0 | 54000 |
| МБОУ "Староникольская СОШ" | Замена котла КСГ-100, 2 шт | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 190 000.00 | 0 | 190000 |
| МБОУ "Пушкинская СОШ" | Теплоизоляция дымовой трубы,1шт. | 0.00 | 10 000.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0 | 10000 |
| МБОУ "Пушкинская СОШ" | Замена насосов рециркуляции WILO TOP-S 40/7, 2 шт | 0.00 | 0.00 |  |  | 27 000.00 |  |  | 27 000.00 | 0.00 | 0 | 54000 |
| МБОУ "Пушкинская СОШ" | Замена кранов шаровых, диамметром 50мм. 6шт | 0.00 | 10 493.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0 | 10493 |
| МБОУ "Пушкинская СОШ" | Замена котла КЧМ-5, 3 шт | 0.00 | 95 000.00 |  | 95 000.00 |  |  |  |  | 95 000.00 | 0 | 285000 |
| МБДОУ "Пушкинский детский сад" | Ремонт теплоизоляции теплосети 27м | 0.00 | 27 000.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0 | 27000 |
| МБДОУ "Пушкинский детский сад" | Замена кранов шаровых, диамметром 50мм. 6шт | 0.00 | 10 493.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0 | 10493 |
| МБДОУ "Пушкинский детский сад" | Замена циркуляционных насосов WILO TOP S 65/10, 2 шт | 0.00 | 0.00 |  |  | 47 000.00 |  |  |  | 47 000.00 | 0 | 94000 |
| МБДОУ "Пушкинский детский сад" | Замена котла RCU-100, 1 шт | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 95 000.00 | 0 | 95000 |
| МБОУ "Школа им. Д.Юлтыя" | Ремонт стяжки полов30м2 | 0.00 | 15 000.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0 | 15000 |
| МБОУ "Школа им. Д.Юлтыя" | Штукатурка стен 18м2 | 0.00 | 9 000.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0 | 9000 |
| МБОУ "Школа им. Д.Юлтыя" | Замена насосов циркуляции WILO TOP-S 65/10, 2 шт | 0.00 | 47 000.00 |  | 47 000.00 |  |  |  |  | 0.00 | 0 | 94000 |
| МБОУ "Школа им. Д.Юлтыя" | Замена котла КСГ-100, 2 шт | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 190 000.00 | 0 | 190000 |
| МБОУ "Преображенская Сош" | Замена кранов шаровых, диамметром 50мм. 6шт | 0.00 | 10 493.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0 | 10493 |
| МБОУ "Преображенская Сош" | Замена насосов циркуляции WILO TOP-S 65/10, 2 шт | 0.00 | 0.00 |  | 47 000.00 |  |  | 47 000.00 |  | 0.00 | 0 | 94000 |
| МБОУ "Преображенская Сош" | Ремонт теплоизоляции теплосети 30м | 0.00 | 30 000.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0 | 30000 |
| МБОУ "Преображенская Сош" | Замена котла КСГ-100, 1 шт | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 190 000.00 | 0 | 190000 |
| МБОУ "Залесовская СОШ" | Ремонт теплоизоляции теплосети 25м | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0 | 0 |
| МБОУ "Залесовская СОШ" | Замена насосов циркуляции WILO TOP-S 40/7, 2 шт | 0.00 | 27 000.00 |  |  |  |  | 27 000.00 |  | 0.00 | 0 | 54000 |
| МБОУ "Залесовская СОШ" | Штукатурка стен 8м2 | 0.00 | 4 000.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0 | 4000 |
| МБОУ "Залесовская СОШ" | Замена котла КСГ-100, 2 шт | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 190 000.00 | 0 | 190000 |
| МБДОУ "Подольский детский сад" | Замена насосов циркуляции WILO TOP-S 40/7, 2 шт | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | 27 000.00 |  | 27 000.00 | 0 | 54000 |
| МБДОУ "Подольский детский сад" | Замена котла КСГ-100, 2 шт | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 190 000.00 | 0 | 190000 |
| МБУК "Подольский народный историко-краеведческий музей" | Ремонт Штукатурки помещения 60м2. | 0.00 | 45 000.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0 | 45000 |
| МБУК "Подольский народный историко-краеведческий музей" | Замена циркуляционого насосов WILO TOP-S 30/7, 1 шт | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | 27 000.00 |  | 0.00 | 0 | 27000 |
| МБУК "Подольский народный историко-краеведческий музей" | Замена котла КСГ-100, 2 шт | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 80 000.00 | 0 | 80000 |
|  | **Итого:** | **485600** | **942839** | **2436773.3** | **585215** | **214400** | **236000** | **1928500** | **2157550** | **5610050** | **0** | **14596927.3** |
|  | **Банковская гарантия** | **24280** | **47141.95** | **121838.665** | **29260.75** | **10720** | **11800** | **96425** | **107877.5** | **280502.5** | **0** | **729846.37** |

|  |
| --- |
|  |
|  |

Приложение 2

к конкурсной документации

**ОТЧЕТ**

**Технического обследования объектов теплоснабжения Красногвардейского района Оренбургской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень имущества | | | | |
|  |  |  | МБОУДОД «Плешановская детская школа искусств» |  |  |
| 1. Котлы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, Гкал/час | Год последнего ремонта | Состояние |
| 1.1 | КС-ТГВ-40 (Яик) | 1998 | 0.034 | не проводился | удовлетворительное |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. Насосы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка | Производительность, м3/ч | Год ввода в эксплуатацию |  |  |
| 2.1 | Wester WCP 32-80 G | 10.5 | 2005 |  |  |
| 2.2 | Wester WCP 32-60G | 2.7 | 2005 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. Иное имущество | | | | | |
| № п/п | Наименование | | | | Количество |
| 3.1 | Счетчик газа СГД-3Т-1 G6 | | | | 1 |
| 3.2 | Сигнализатор загазованности «Электроника» | | | | 1 |
| 3.3 | Щит автоматики | | | | 1 |
| 3.4 | Кран шаровый 11с67п DN25 | | | | 1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень имущества | | | | |
|  |  |  | МБУК «Библиотечно-клубная система» |  |  |
| 1. Котлы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, Гкал/час | Год последнего ремонта | Состояние |
| 1.1 | КСУВ-200 | 2009 | 0.122 | не проводился | неудовлетворительное |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. Насосы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка | Производительность, м3/ч | Год ввода в эксплуатацию |  |  |
| 2.1 | Wilo Top S 40/7 | 24 | 2012 |  |  |
| 2.2 | К65-50-160 | 32 | 1999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. Иное имущество | | | | | |
| № п/п | Наименование | | | | Количество |
| 3.1 | Счетчик газа BK-G16 | | | | 1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень имущества | | | | |
|  |  |  | МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» |  |  |
| 1. Котлы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, Гкал/час | Год последнего ремонта | Состояние |
| 1.1 | КСУВ-150 | 2009 | 0.103 | не проводился | удовлетворительное |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. Насосы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка | Производительность, м3/ч | Год ввода в эксплуатацию |  |  |
| 2.1 | Wilo Top S 40/7 | 24 | 2014 |  |  |
| 2.2 | Wilo Top S 40/7 | 24 | 2011 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. Иное имущество | | | | | |
| № п/п | Наименование | | | | Количество |
| 3.1 | Счетчик газа BK-G16 | | | | 1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень имущества | | | | |
|  |  |  | МБДОУ «Плешановский детский сад № 2» |  |  |
| 1. Котлы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, Гкал/час | Год последнего ремонта | Состояние |
| 1.1 | КЧМ-5 (9 с.) | 2008 | 0.068 | не проводился | удовлетворительное |
| 1.2 | КС-Г-100 (Яик) | 2014 | 0.071 | не проводился | удовлетворительное |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. Насосы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка | Производительность, м3/ч | Год ввода в эксплуатацию |  |  |
| 2.1 | Wilo RL 30/75 | 10 | 2008 |  |  |
| 2.2 | Wester WCP 32-80 G | 10.5 | 2008 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. Иное имущество | | | | | |
| № п/п | Наименование | | | | Количество |
| 3.1 | Счетчик газа ВК-G25 | | | | 1 |
| 3.2 | Корректор газа ТС-210 | | | | 1 |
| 3.3 | Тепловичислитель ТСРВ-034 | | | | 1 |
| 3.4 | САОГ | | | | 1 |
| 3.5 | Сигнализатор загазованности «Электроника» | | | | 1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень имущества | | | | |
|  |  |  | МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» |  |  |
| 1. Котлы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, Гкал/час | Год последнего ремонта | Состояние |
| 1.1 | КС-Г-100 (Яик) | 2016 | 0.071 | не проводился | удовлетворительное |
| 1.2 | КС-Г-100 (Яик) | 2016 | 0.071 | не проводился | удовлетворительное |
| 1.3 | КС-Г-100 (Ишма) | 2005 | 0.071 | не проводился | удовлетворительное |
| 1.4 | КС-Г-100 (Ишма) | 2005 | 0.071 | не проводился | удовлетворительное |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. Насосы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка | Производительность, м3/ч | Год ввода в эксплуатацию |  |  |
| 2.1 | Wilo Top S 65/13 | 49 | 2004 |  |  |
| 2.2 | Wilo Top S 65/13 | 49 | 2004 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. Иное имущество | | | | | |
| № п/п | Наименование | | | | Количество |
| 3.1 | Счетчик газа RVG G65 | | | | 1 |
| 3.2 | Корректор газа ЕК-270 | | | | 1 |
| 3.3 | Тепловичислитель ТСРВ-033 | | | | 1 |
| 3.4 | ГСВ ТР-01-5 | | | | 1 |
| 3.5 | БСУ | | | | 1 |
| 3.6 | Датчик СЗ-1-1Д | | | | 1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень имущества | | | | |
|  |  |  | МБДОУ «Плешановский детский сад № 1» |  |  |
| 1. Котлы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, Гкал/час | Год последнего ремонта | Состояние |
| 1.1 | MEGA PREX N 620 | 2008 | 0.533 | не проводился | удовлетворительное |
| 1.2 | MEGA PREX N 620 | 2008 | 0.533 | не проводился | удовлетворительное |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. Насосы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка | Производительность, м3/ч | Год ввода в эксплуатацию |  |  |
| 2.1 | Dab CP 50/3100 Т | 21 | 2008 |  |  |
| 2.2 | Dab CP 50/3100 Т | 21 | 2008 |  |  |
| 2.3 | Dab CP 65-2640 | 60 | 2008 |  |  |
| 2.4 | Dab CP 65-2640 | 60 | 2008 |  |  |
| 2.5 | Dab А 56/180ХМ | 14 | 2008 |  |  |
| 2.6 | Dab А 56/180ХМ | 14 | 2008 |  |  |
| 2.7 | Dab KPS 30/16 T | 2 | 2008 |  |  |
| 2.8 | Dab KPS 30/16 T | 2 | 2008 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. Иное имущество | | | | | |
| № п/п | Наименование | | | | Количество |
| 3.1 | Счетчик газа RVG G100 | | | | 1 |
| 3.2 | Корректор газа СПГ-741 | | | | 1 |
| 3.3 | Счетчик воды ВСК-50 | | | | 1 |
| 3.4 | Тепловычислитель ТЭРМ-02 | | | | 1 |
| 3.5 | Комплексон-6 | | | | 1 |
| 3.6 | ГСВ ЭТ-007с-10-13 | | | | 1 |
| 3.7 | САОГ-Т | | | | 1 |
| 3.8 | Блок датчика | | | | 1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень имущества | | | | |
|  |  |  | МБДОУ «Плешановский детский сад № 1» |  |  |
| 1. Котлы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, Гкал/час | Год последнего ремонта | Состояние |
| 1.1 | КВСа-0,3Гн (Яик-300) | 2015 | 0.258 | не проводился | удовлетворительное |
| 1.2 | КВСа-0,3Гн (Яик-300) | 2015 | 0.258 | не проводился | удовлетворительное |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. Насосы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка | Производительность, м3/ч | Год ввода в эксплуатацию |  |  |
| 2.1 | Dab DPH 180/340.65T | 49 | 2015 |  |  |
| 2.2 | Dab BPH 180/340.65T | 49 | 2016 |  |  |
| 2.3 | Dab KPS 30/16 M | 2 | 2015 |  |  |
| 2.4 | Dab VS 35/150 | 3.6 | 2015 |  |  |
| 2.5 | Dab VS 35/150 | 3.6 | 2015 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. Иное имущество | | | | | |
| № п/п | Наименование | | | | Количество |
| 3.1 | Счетчик газа RVG G65 | | | | 1 |
| 3.2 | Корректор газа ТС-220 | | | | 1 |
| 3.3 | Счетчик воды СВ-20И | | | | 1 |
| 3.4 | Счетчик воды "Тайпит" | | | | 1 |
| 3.5 | Тепловычислитель ВЭПС | | | | 1 |
| 3.6 | Комплексон-6 | | | | 1 |
| 3.7 | САОГ-Т | | | | 1 |
| 3.8 | Блок датчика | | | | 1 |
|  | Перечень имущества | | | | |
|  |  |  | Отдел культуры администрации Красногвардейского района Оренбургской области |  |  |
| 1. Котлы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, Гкал/час | Год последнего ремонта | Состояние |
| 1.1 | КС-Г-40 (Яик) | 1998 | 0.034 | не проводился | удовлетворительное |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. Насосы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка | Производительность, м3/ч | Год ввода в эксплуатацию |  |  |
| 2.1 | Wester WCP 32-60G | 2.7 | 2002 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. Иное имущество | | | | | |
| № п/п | Наименование | | | | Количество |
| 3.1 | Счетчик газа BK-G6Т | | | | 1 |
| 3.2 | Сигнализатор САОГ | | | | 1 |
| 3.3 | Сигнализатор СОУ | | | | 1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень имущества | | | | |
|  |  |  | МБДОУ «Свердловский детский сад» |  |  |
| 1. Котлы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, Гкал/час | Год последнего ремонта | Состояние |
| 1.1 | Ишма-25 | 2008 | 0.021 | не проводился | удовлетворительное |
| 1.2 | Ишма-25 | 2008 | 0.021 | не проводился | удовлетворительное |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. Насосы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка | Производительность, м3/ч | Год ввода в эксплуатацию |  |  |
| 2.1 | Wilo Top S 50/10 | 31.4 | 2006 |  |  |
| 2.2 | Dab ALP 2000 | 9.2 | 2006 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. Иное имущество | | | | | |
| № п/п | Наименование | | | | Количество |
| 3.1 | Счетчик газа ВК-G6Т | | | | 1 |
| 3.2 | Тепловичислитель ТСРВ-033 | | | | 1 |
| 3.3 | Сигнализатор СОУСигнализатор загазованности СИКЗ-1 | | | | 1 |
| 3.4 | БУГ-3М | | | | 1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень имущества | | | | |
|  |  |  | МБОУ «Кинзельская СОШ» |  |  |
| 1. Котлы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, Гкал/час | Год последнего ремонта | Состояние |
| 1.1 | КЧМ-5 (9 с.) | 2001 | 0.067 | не проводился | удовлетворительное |
| 1.2 | КС-Г-100 (Яик) | 2014 | 0.071 | не проводился | удовлетворительное |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. Насосы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка | Производительность, м3/ч | Год ввода в эксплуатацию |  |  |
| 2.1 | Wilo Top S 50/10 | 31.4 | 2001 |  |  |
| 2.2 | Wilo Top S 50/10 |  | Неиспр. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. Иное имущество | | | | | |
| № п/п | Наименование | | | | Количество |
| 3.1 | Счетчик газа BK-G16 | | | | 1 |
| 3.2 | Тепловичислитель ТСРВ-033 | | | | 1 |
| 3.3 | САОГ | | | | 1 |
| 3.4 | Сигнализатор загазованности | | | | 1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень имущества | | | | |
|  |  |  | МБОУ «Кинзельская СОШ» |  |  |
| 1. Котлы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, Гкал/час | Год последнего ремонта | Состояние |
| 1.1 | КЧМ-5 (3 с.) | 2001 | 0.022 | не проводился | удовлетворительное |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. Насосы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка | Производительность, м3/ч | Год ввода в эксплуатацию |  |  |
| 2.1 | Wester WCP 32-60G | 2.7 | 2001 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. Иное имущество | | | | | |
| № п/п | Наименование | | | | Количество |
| 3.1 | СГМН-1-G6 | | | | 1 |
| 3.2 | Счетчик воды СГВ-15 | | | | 1 |
| 3.3 | Тепловичислитель ТСРВ-033 | | | | 1 |
| 3.4 | Сигнализатор «СОУ-1» | | | | 1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень имущества | | | | |
|  |  |  | МБДОУ «Кинзельский детский сад «Светлячок» |  |  |
| 1. Котлы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, Гкал/час | Год последнего ремонта | Состояние |
| 1.1 | Ишма-50 | 2001 | 0.034 | не проводился | неудовлетворительное |
| 1.2 | Ишма-50 | 2001 | 0.034 | не проводился | неудовлетворительное |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. Насосы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка | Производительность, м3/ч | Год ввода в эксплуатацию |  |  |
| 2.1 | ЦВЦ 50/20 | 15 | 2004 |  |  |
| 2.2 | ЦВЦ 50/20 | 15 | 2004 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. Иное имущество | | | | | |
| № п/п | Наименование | | | | Количество |
| 3.1 | Счетчик газа BK-G16 | | | | 1 |
| 3.2 | Тепловичислитель ТСРВ-033 | | | | 1 |
| 3.3 | САОГ-Т | | | | 1 |
| 3.4 | Сигнализатор загазованности | | | | 1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень имущества | | | | |
|  |  |  | МБОУ «Яшкинская СОШ» |  |  |
| 1. Котлы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, Гкал/час | Год последнего ремонта | Состояние |
| 1.1 | КС-Г-100 (Яик) | 2004 | 0.071 | не проводился | удовлетворительное |
|  | КС-Г-100 (Яик) | 2004 | 1.071 | не проводился | удовлетворительное |
| 2. Насосы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка | Производительность, м3/ч | Год ввода в эксплуатацию |  |  |
| 2.1 | Calpeda NM 32/12AE | 15 | 2004 |  |  |
| 2.2 | Calpeda NM 32/12AE | 15 | 2004 |  |  |
| 2.3 | Wester WCP 32-60G | 2.7 | 2004 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. Иное имущество | | | | | |
| № п/п | Наименование | | | | Количество |
| 3.1 | Счетчик газа Aktaris G16 | | | | 1 |
| 3.2 | Счетчик воды | | | | 1 |
| 3.3 | Тепловичислитель ТСРВ-033 | | | | 1 |
| 3.4 | БСУ | | | | 1 |
| 3.5 | Датчик СЗ-1-1Д | | | | 1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень имущества | | | | |
|  |  |  | МБДОУ «Яшкинский детский сад» |  |  |
| 1. Котлы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, Гкал/час | Год последнего ремонта | Состояние |
| 1.1 | КС-Г-100 (Ишма) | 2008 | 0.071 | не проводился | удовлетворительное |
| 1.2 | КС-Г-100 (Яик) | 2016 | 0.071 | не проводился | удовлетворительное |
| 2. Насосы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка | Производительность, м3/ч | Год ввода в эксплуатацию |  |  |
| 2.1 | Dab CP 40/2300 | 14 | 2008 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. Иное имущество | | | | | |
| № п/п | Наименование | | | | Количество |
| 3.1 | Счетчик газа BK-G16 | | | | 1 |
| 3.2 | Корректор газа ТС-210 | | | | 1 |
| 3.3 | Счетчик воды | | | | 1 |
| 3.4 | Тепловичислитель ТСРВ-033 | | | | 1 |
| 3.5 | БУПС 4 | | | | 1 |
| 3.6 | Датчик СЗЦ-1 | | | | 1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень имущества | | | | |
|  |  |  | МБОУ «Пролетарская СОШ» |  |  |
| 1. Котлы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, Гкал/час | Год последнего ремонта | Состояние |
| 1.1 | КС-Г-100 (Яик) | 2008 | 0.071 | не проводился | удовлетворительное |
| 1.2 | КС-Г-100 (Яик) | 2008 | 0.071 |  |  |
| 2. Насосы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка | Производительность, м3/ч | Год ввода в эксплуатацию |  |  |
| 2.1 | Wilo Top S 65/13 | 49 | 2008 |  |  |
| 2.2 | Dab BPH 120/280.50М | 31 | Неиспр. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. Иное имущество | | | | | |
| № п/п | Наименование | | | | Количество |
| 3.1 | Счетчик газа ВК-G25 | | | | 1 |
| 3.2 | Корректор газа ТС-210 | | | | 1 |
| 3.3 | Тепловичислитель ТСРВ-033 | | | | 1 |
| 3.4 | САОГ-Т | | | | 1 |
| 3.5 | Сигнализатор загазованности | | | | 1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень имущества | | | | |
|  |  |  | МБДОУ «Пролетарский детский сад» |  |  |
| 1. Котлы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, Гкал/час | Год последнего ремонта | Состояние |
| 1.1 | КЧМ-5 (9 с.) | 1997 | 0.067 | не проводился | удовлетворительное |
| 1.2 | КЧМ-5 (9 с.) | 1997 | 1.067 | не проводился | удовлетворительное |
| 2. Насосы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка | Производительность, м3/ч | Год ввода в эксплуатацию |  |  |
| 2.1 | Wilo Top S 65/10 | 40 | 2005 |  |  |
| 2.2 | Wilo Top S 30/10 | 10 | 2005 |  |  |
| 2.3 | Dab ALP 2000 М | 9.2 | 2005 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. Иное имущество | | | | | |
| № п/п | Наименование | | | | Количество |
| 3.1 | Счетчик газа BK-G16 | | | | 1 |
| 3.2 | Корректор газа ТС-210 | | | | 1 |
| 3.3 | Счетчик воды СВКМ-15У | | | | 1 |
| 3.4 | САОГ | | | | 1 |
| 3.5 | Сигнализатор загазованности | | | | 1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень имущества | | | | |
|  |  |  | МБОУ «Петровская ООШ» |  |  |
| 1. Котлы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, Гкал/час | Год последнего ремонта | Состояние |
| 1.1 | КВа-0,2Гн (RS-Н-200) | 2015 | 0.122 | не проводился | удовлетворительное |
| 2. Насосы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка | Производительность, м3/ч | Год ввода в эксплуатацию |  |  |
| 2.1 | Calpeda NM 32/12DE | 13.2 | 2015 |  |  |
| 2.2 | Calpeda NM 32/12DE | 13.2 | 2015 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. Иное имущество | | | | | |
| № п/п | Наименование | | | | Количество |
| 3.1 | Счетчик газа BK-G16 | | | | 1 |
| 3.2 | Корректор газа ТС-220 | | | | 1 |
| 3.3 | САОГ | | | | 1 |
| 3.4 | Сигнализатор загазованности | | | | 1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень имущества | | | | |
|  |  |  | МБОУ «Ишальская НОШ» |  |  |
| 1. Котлы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, Гкал/час | Год последнего ремонта | Состояние |
| 1.1 | КВСа-0,3Гн (Яик-300) | 2004 | 0.258 | не проводился | удовлетворительное |
| 1.2 | КВСа-0,3Гн (Яик-300) | 2004 |  |  |  |
| 2. Насосы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка | Производительность, м3/ч | Год ввода в эксплуатацию |  |  |
| 2.1 | Dab DPH 180/340.65T | 49 | 2016 |  |  |
| 2.2 | Dab DPH 180/340.65T | 49 | 2016 |  |  |
| 2.3 | Dab VS 35/150 | 3.6 | 2016 |  |  |
| 2.4 | Dab VS 35/150 | 3.6 | 2016 |  |  |
| 2.5 | Dab KPS 30/16М | 2 | 2016 |  |  |
| 2.6 | Dab KPS 30/16М | 2 | 2016 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. Иное имущество | | | | | |
| № п/п | Наименование | | | | Количество |
| 3.1 | ЭТ-004с-16-19 | | | | 1 |
| 3.2 | Комплексон-6 | | | | 1 |
| 3.3 | Счетчик газа RVG G65 | | | | 1 |
| 3.4 | Корректор газа ТС-220 | | | | 1 |
| 3.5 | Счетчик воды СГВ-20Д | | | | 1 |
| 3.6 | Тепловычислитель ВЭПС | | | | 1 |
| 3.7 | СТГ-1-1 | | | | 1 |
| 3.8 | СТГ-1 | | | | 1 |
| 3.9 | САОГ-Т | | | | 1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень имущества | | | | |
| Администрация муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области - Красновгардейская РБ | | | | | |
| 1. Котлы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, Гкал/час | Год последнего ремонта | Состояние |
| 1.1 | MEGA PREX N 850 | 2004 | 0.731 | не проводился | удовлетворительное |
| 1.2 | MEGA PREX N 850 | 2004 | 0.731 | не проводился | удовлетворительное |
| 1.3 | MEGA PREX N 850 | 2004 | 0.731 | не проводился | удовлетворительное |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. Насосы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка | Производительность, м3/ч | Год ввода в эксплуатацию |  |  |
| 2.1 | Wilo IL65/160-7,5/2 | 900 | 2011 |  |  |
| 2.2 | Wilo IL65/160-7,5/2 | 900 | 2011 |  |  |
| 2.3 | Wilo IL65/270-5,5/4 | 900 | 2011 |  |  |
| 2.4 | Wilo IL65/270-5,5/4 | 900 | 2011 |  |  |
| 2.5 | Wilo Top S 80/10 | 679 | 2011 |  |  |
| 2.6 | Wilo Top S 80/10 | 679 | 2011 |  |  |
| 2.7 | Wilo Top S 65/7 | 32.4 | 2011 |  |  |
| 2.8 | Wilo Top S 65/7 | 32.4 | 2011 |  |  |
| 2.9 | Wilo Top S 65/7 | 32.4 | 2011 |  |  |
| 2.10 | Wilo Top S 65/15 | 51.5 | 2011 |  |  |
| 2.11 | Wilo Top S 65/15 | 51.5 | 2011 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. Иное имущество | | | | | |
| № п/п | Наименование | | | | Количество |
| 3.1 | ТР 3-64 | | | | 1 |
| 3.2 | Счетчик газа RVG G40 | | | | 1 |
| 3.3 | Счетчик газа RVG G100 | | | | 1 |
| 3.4 | Счетчик газа RVG G100 | | | | 1 |
| 3.5 | Счетчик газа RVG G100 | | | | 1 |
| 3.6 | Сигнализатор Seitron RGY000MBP4 | | | | 1 |
| 3.7 | Корректор газа ЕК-270 | | | | 1 |
| 3.8 | Водоподготовка Комплексон-6 | | | | 1 |
| 3.9 | Тепловычислитель "Взлет" ТСРВ-024 | | | | 1 |
| 3.1 | Регулятор давления газа РДНК-400М | | | | 1 |
| 3.11 | Клапан предохранительный сбросной КПС-20 | | | | 1 |
| 3.12 | Пункт газорегуляторный ГРУ-400-01-СГ-ЭК | | | | 1 |
| 3.13 | Двухпламенная газовая горелка Lamborghini 140-PM/2-E | | | | 3 |
| 3.14 | Мембранный бак для систем отопления на 200 л | | | | 3 |
| 3.15 | Мембранный бак для систем отопления на 1200 л | | | | 1 |
| 3.16 | Дымовая металлическая труба D=530 мм высотой 22 м | | | | 1 |
| 3.17 | Щит автоматики | | | | 1 |
| 3.18 | Аппаратно-программный комплекс "Стел" | | | | 1 |
| 3.19 | Кран шаровый 11с67п DN150 | | | | 1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень имущества | | | | |
|  |  |  | МБОУ "Подольская СОШ" |  |  |
| 1. Котлы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, Гкал/час | Год последнего ремонта | Состояние |
| 1.1 | КСГ-100(Яик) | 2014 | 0.078 | не проводился | удовлетворительное |
| 1.2 | КСГ-100(Яик) | 2014 | 0.078 | не проводился | удовлетворительное |
| 1,3 | КЧМ-5 | 1999 | 0.076 | не проводился | удовлетворительное |
| 1,3 | КЧМ-5 | 1999 | 0.076 | не проводился | удовлетворительное |
| 1,5 | КЧМ-5 | 1999 | 0.076 | не проводился | удовлетворительное |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. Насосы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка | Производительность, м3/ч | Год ввода в эксплуатацию |  |  |
| 2.1 | Wilo Top S 65/10 | 32 | 2011 |  |  |
| 2.2 | Wilo Top S 65/10 | 32 | 2011 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. Иное имущество | | | | | |
| № п/п | Наименование | | | | Количество |
| 3.1 | Счетчик газа RVG G40 | | | | 1 |
| 3.2 | Сигнализатор САОГ | | | | 1 |
| 3.3 | Сигнализатор СОУ | | | | 1 |
| 3.4 | Тепловычислитель "Взлет" ТСРВ-024 | | | | 1 |
| 3.5 | Клапан газа КЗМФ-100 | | | | 1 |
| 3.6 | Теплосчетчик СТ-10 | | | | 1 |
| 3.7 | ВычеслительВТЭ-1 К2 | | | | 1 |
| 3.8 | Счетчик гор водыВСТН-50 | | | | 1 |
| 3.9 | Термопреобразователь ТС-500 | | | | 1 |
| 3.1 | Автоматика регулирования и безопасности САБК-8\_110ЭМ | | | | 5 |
| 3.11 | Щит автоматики | | | | 1 |
| 3.12 | Кран шаровый 11с67п DN50 | | | | 14 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень имущества | | | | |
|  |  |  | МБОУ "Староюлдашевская ОШ" |  |  |
| 1. Котлы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, Гкал/час | Год последнего ремонта | Состояние |
| 1.1 | КСГ-100(Яик) | 2010 | 0.078 | 2016 | неудовлетворительное |
| 1.2 | КСГ-100(Яик) | 2009 | 0.078 | 2015 | неудовлетворительное |
| 1,3 | КЧМ-5 | 2011 | 0.076 | не проводился | неудовлетворительное |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. Насосы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка | Производительность, м3/ч | Год ввода в эксплуатацию |  |  |
| 2.1 | Wilo Top S 40/7 | 24 | 2012 |  |  |
| 2.2 | К65-50-160 | 32 | 1999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. Иное имущество | | | | | |
| № п/п | Наименование | | | | Количество |
| 3.1 | Счетчик газа ВК- G25 | | | | 1 |
| 3.2 | Сигнализатор СИКЗ | | | | 1 |
| 3.3 | Сигнализатор БУК | | | | 1 |
| 3.4 | Тепловычислитель "Взлет" ТСРВ-024 | | | | 1 |
| 3.5 | Клапан газа КЗМФ-100 | | | | 1 |
| 3.6 | Теплосчетчик СТ-10 | | | | 1 |
| 3.7 | ВычеслительВТЭ-1 К2 | | | | 1 |
| 3.8 | Счетчик гор водыВСТН-50 | | | | 1 |
| 3.9 | Термопреобразователь ТС-500 | | | | 1 |
| 3.1 | Автоматика регулирования и безопасности САБК-8\_110ЭМ | | | | 3 |
| 3.11 | Щит автоматики | | | | 1 |
| 3.12 | Кран шаровый 11с67п DN50 | | | | 8 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень имущества | | | | |
|  |  |  | МБОУ "Новоюласенская СОШ" |  |  |
| 1. Котлы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, Гкал/час | Год последнего ремонта | Состояние |
| 1.1 | КСВ-100 | 2006 | 0.078 | не проводился | удовлетворительное |
| 1.2 | КСВ-100 | 2006 | 0.078 | не проводился | удовлетворительное |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. Насосы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка | Производительность, м3/ч | Год ввода в эксплуатацию |  |  |
| 2.1 | Wilo Top S 40/7 | 24 | 2014 |  |  |
| 2.2 | Wilo Top S 40/7 | 24 | 2011 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. Иное имущество | | | | | |
| № п/п | Наименование | | | | Количество |
| 3.1 | Счетчик газа RVG G25 | | | | 1 |
| 3.2 | Сигнализатор САОГ | | | | 1 |
| 3.3 | Сигнализатор СОУ | | | | 1 |
| 3.4 | Тепловычислитель "Взлет" ТСРВ-024 | | | | 1 |
| 3.5 | Клапан термозапорный КТЗ | | | | 1 |
| 3.6 | Теплосчетчик СТ-10 | | | | 1 |
| 3.7 | ВычеслительВТЭ-1 К2 | | | | 1 |
| 3.8 | Счетчик гор водыВСТН-50 | | | | 1 |
| 3.9 | Термопреобразователь ТС-500 | | | | 1 |
| 3.1 | Автоматика регулирования и безопасности САБК-8\_110ЭМ | | | | 2 |
| 3.11 | Щит автоматики | | | | 1 |
| 3.12 | Кран шаровый 11с67п DN50 | | | | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень имущества | | | | |
|  |  |  | МБОУ "Никольска ОШ" |  |  |
| 1. Котлы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, Гкал/час | Год последнего ремонта | Состояние |
| 1.1 | КСГ-100(Яик) | 2014 | 0.078 | не проводился | удовлетворительное |
| 1.2 | КЧМ-5 | 1999 | 0.076 | не проводился | удовлетворительное |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. Насосы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка | Производительность, м3/ч | Год ввода в эксплуатацию |  |  |
| 2.1 | Wilo Top S 40/7 | 24 | 2011 |  |  |
| 2.2 | Wilo Top S 40/7 | 24 | 2011 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. Иное имущество | | | | | |
| № п/п | Наименование | | | | Количество |
| 3.1 | Счетчик газа ВК G25 | | | | 1 |
| 3.2 | Сигнализатор САОГ | | | | 1 |
| 3.3 | Сигнализатор СОУ | | | | 1 |
| 3.4 | Тепловычислитель "Взлет" ТСРВ-024 | | | | 1 |
| 3.5 | Клапан газа КЗМФ-50 | | | | 1 |
| 3.6 | Теплосчетчик СТ-10 | | | | 1 |
| 3.7 | ВычеслительВТЭ-1 К2 | | | | 1 |
| 3.8 | Счетчик гор водыВСТН-50 | | | | 1 |
| 3.9 | Термопреобразователь ТС-500 | | | | 1 |
| 3.1 | Автоматика регулирования и безопасности САБК-8\_110ЭМ | | | | 2 |
| 3.11 | Щит автоматики | | | | 1 |
| 3.12 | Кран шаровый 11с67п DN50 | | | | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень имущества | | | | |
|  |  |  | МБОУ "Староникольская ОШ" |  |  |
| 1. Котлы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, Гкал/час | Год последнего ремонта | Состояние |
| 1.1 | КСГ-100(Яик) | 2000 | 0.078 | не проводился | удовлетворительное |
| 1.2 | КСГ-100(Яик) | 2000 | 0.078 | не проводился | удовлетворительное |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. Насосы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка | Производительность, м3/ч | Год ввода в эксплуатацию |  |  |
| 2.1 | Wilo Top S 40/7 | 24 | 2011 |  |  |
| 2.2 | Wilo Top S 40/7 | 24 | 2016 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. Иное имущество | | | | | |
| № п/п | Наименование | | | | Количество |
| 3.1 | Счетчик газа ВК G25 | | | | 1 |
| 3.2 | Сигнализатор САОГ | | | | 1 |
| 3.3 | Сигнализатор СОУ | | | | 1 |
| 3.4 | Тепловычислитель "Взлет" ТСРВ-024 | | | | 1 |
| 3.5 | Клапан газа КЗМФ-50 | | | | 1 |
| 3.6 | Теплосчетчик СТ-10 | | | | 1 |
| 3.7 | ВычеслительВТЭ-1 К2 | | | | 1 |
| 3.8 | Счетчик гор водыВСТН-50 | | | | 1 |
| 3.9 | Термопреобразователь ТС-500 | | | | 1 |
| 3.1 | Автоматика регулирования и безопасности САБК-8\_110ЭМ | | | | 2 |
| 3.11 | Щит автоматики | | | | 1 |
| 3.12 | Кран шаровый 11с67п DN50 | | | | 14 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень имущества | | | | |
|  |  |  | МБОУ "Пушкинская СОШ" |  |  |
| 1. Котлы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, Гкал/час | Год последнего ремонта | Состояние |
| 1.1 | КЧМ-5 | 2000 | 0.076 | не проводился | удовлетворительное |
| 1.2 | КЧМ-5 | 2000 | 0.076 | не проводился | удовлетворительное |
| 1,3 | КЧМ-5 | 2000 | 0.076 | не проводился | удовлетворительное |
| 1,4 | КЧМ-5 | 2000 | 0.076 | не проводился | удовлетворительное |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. Насосы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка | Производительность, м3/ч | Год ввода в эксплуатацию |  |  |
| 2.1 | Wilo Top S 40/7 | 24 | 2011 |  |  |
| 2.2 | Wilo Top S 40/7 | 24 | 2011 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. Иное имущество | | | | | |
| № п/п | Наименование | | | | Количество |
| 3.1 | Счетчик газа ВК G25 | | | | 1 |
| 3.2 | Сигнализатор БУГ | | | | 1 |
| 3.3 | Сигнализатор СИКЗ | | | | 1 |
| 3.4 | Тепловычислитель "Взлет" ТСРВ-024 | | | | 1 |
| 3.5 | Клапан газа КЗМФ-50 | | | | 1 |
| 3.6 | Теплосчетчик СТ-10 | | | | 1 |
| 3.7 | ВычеслительВТЭ-1 К2 | | | | 1 |
| 3.8 | Счетчик гор водыВСТН-50 | | | | 1 |
| 3.9 | Термопреобразователь ТС-500 | | | | 1 |
| 3.1 | Автоматика регулирования и безопасности САБК-8\_110ЭМ | | | | 4 |
| 3.11 | Щит автоматики | | | | 1 |
| 3.12 | Кран шаровый 11с67п DN50 | | | | 12 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень имущества | | | | |
|  |  |  | МБДОУ "Пушкинский детский сад" |  |  |
| 1. Котлы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, Гкал/час | Год последнего ремонта | Состояние |
| 1.1 | КСГ-100(Яик) | 2010 | 0.078 | не проводился | удовлетворительное |
| 1.2 | КСГ-100(Яик) | 2013 | 0.078 | не проводился | удовлетворительное |
| 1,3 | КСГ-100(Яик) | 2013 | 0.078 | не проводился | удовлетворительное |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. Насосы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка | Производительность, м3/ч | Год ввода в эксплуатацию |  |  |
| 2.1 | Wilo Top S 65/10 | 32 | 2016 |  |  |
| 2.2 | Wilo Top S 40/7 | 24 | 2011 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. Иное имущество | | | | | |
| № п/п | Наименование | | | | Количество |
| 3.1 | Счетчик газа СГ-ТК2-Д-40 | | | | 1 |
| 3.2 | Сигнализатор САОГ | | | | 1 |
| 3.3 | Сигнализатор СОУ | | | | 1 |
| 3.4 | Тепловычислитель "Взлет" ТСРВ-024 | | | | 1 |
| 3.5 | Клапан газа КЗМФ-50 | | | | 1 |
| 3.6 | Теплосчетчик СТ-10 | | | | 1 |
| 3.7 | ВычеслительВТЭ-1 К2 | | | | 1 |
| 3.8 | Счетчик гор водыВСТН-50 | | | | 1 |
| 3.9 | Термопреобразователь ТС-500 | | | | 1 |
| 3.1 | Автоматика регулирования и безопасности САБК-8\_110ЭМ | | | | 3 |
| 3.11 | Щит автоматики | | | | 1 |
| 3.12 | Кран шаровый 11с67п DN50 | | | | 10 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень имущества | | | | |
|  |  |  | МБОУ "Школа им. Д.Юлтыя" |  |  |
| 1. Котлы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, Гкал/час | Год последнего ремонта | Состояние |
| 1.1 | КСГ-100(Яик) | 2014 | 0.078 | не проводился | удовлетворительное |
| 1.2 | КСГ-100(Яик) | 2014 | 0.078 | не проводился | удовлетворительное |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. Насосы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка | Производительность, м3/ч | Год ввода в эксплуатацию |  |  |
| 2.1 | К65-50-160 | 32 | 1999 |  |  |
| 2.2 | К65-50-160 | 32 | 1999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. Иное имущество | | | | | |
| № п/п | Наименование | | | | Количество |
| 3.1 | Счетчик газа ВК G16 | | | | 1 |
| 3.2 | Сигнализатор САОГ | | | | 1 |
| 3.3 | Сигнализатор СОУ | | | | 1 |
| 3.4 | Тепловычислитель "Взлет" ТСРВ-024 | | | | 1 |
| 3.5 | Клапан газа КЗМФ-50 | | | | 1 |
| 3.6 | Теплосчетчик СТ-10 | | | | 1 |
| 3.7 | ВычеслительВТЭ-1 К2 | | | | 1 |
| 3.8 | Счетчик гор водыВСТН-50 | | | | 1 |
| 3.9 | Термопреобразователь ТС-500 | | | | 1 |
| 3.1 | Автоматика регулирования и безопасности САБК-8\_110ЭМ | | | | 2 |
| 3.11 | Щит автоматики | | | | 1 |
| 3.12 | Кран шаровый 11с67п DN50 | | | | 8 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень имущества | | | | |
|  |  |  | МБОУ "Преображенская СОШ" |  |  |
| 1. Котлы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, Гкал/час | Год последнего ремонта | Состояние |
| 1.1 | КСГ-100(Яик) | 2015 | 0.078 | не проводился | удовлетворительное |
| 1.2 | КСГ-100(Яик) | 2015 | 0.078 | не проводился | удовлетворительное |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. Насосы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка | Производительность, м3/ч | Год ввода в эксплуатацию |  |  |
| 2.1 | Wilo Top S 40/7 | 24 | 2011 |  |  |
| 2.2 | Wilo Top S 40/7 | 24 | 2011 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. Иное имущество | | | | | |
| № п/п | Наименование | | | | Количество |
| 3.1 | Счетчик газа ВК G25 | | | | 1 |
| 3.2 | Сигнализатор САОГ | | | | 1 |
| 3.3 | Сигнализатор СОУ | | | | 1 |
| 3.4 | Тепловычислитель "Взлет" ТСРВ-024 | | | | 1 |
| 3.5 | Клапан газа КЗМФ-50 | | | | 1 |
| 3.6 | Теплосчетчик СТ-10 | | | | 1 |
| 3.7 | ВычеслительВТЭ-1 К2 | | | | 1 |
| 3.8 | Счетчик гор водыВСТН-50 | | | | 1 |
| 3.9 | Термопреобразователь ТС-500 | | | | 1 |
| 3.1 | Автоматика регулирования и безопасности САБК-8\_110ЭМ | | | | 2 |
| 3.11 | Щит автоматики | | | | 1 |
| 3.12 | Кран шаровый 11с67п DN50 | | | | 8 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень имущества | | | | |
|  |  |  | МБОУ "Залесовская СОШ" |  |  |
| 1. Котлы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, Гкал/час | Год последнего ремонта | Состояние |
| 1.1 | КСГ-100(Яик) | 2014 | 0.078 | не проводился | удовлетворительное |
| 1.2 | КСГ-100(Яик) | 2014 | 0.078 | не проводился | удовлетворительное |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. Насосы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка | Производительность, м3/ч | Год ввода в эксплуатацию |  |  |
| 2.1 | Wilo Top S 40/7 | 24 | 2011 |  |  |
| 2.2 | Wilo Top S 40/7 | 24 | 2011 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. Иное имущество | | | | | |
| № п/п | Наименование | | | | Количество |
| 3.1 | Счетчик газа RVG G40 | | | | 1 |
| 3.2 | Сигнализатор САОГ | | | | 1 |
| 3.3 | Сигнализатор СОУ | | | | 1 |
| 3.4 | Тепловычислитель "Взлет" ТСРВ-024 | | | | 1 |
| 3.5 | Клапан газа КЗМФ-100 | | | | 1 |
| 3.6 | Теплосчетчик СТ-10 | | | | 1 |
| 3.7 | ВычеслительВТЭ-1 К2 | | | | 1 |
| 3.8 | Счетчик гор водыВСТН-50 | | | | 1 |
| 3.9 | Термопреобразователь ТС-500 | | | | 1 |
| 3.1 | Автоматика регулирования и безопасности САБК-8\_110ЭМ | | | | 2 |
| 3.11 | Щит автоматики | | | | 1 |
| 3.12 | Кран шаровый 11с67п DN50 | | | | 8 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень имущества | | | | |
|  |  |  | МБДОУ "Подольский детский сад" |  |  |
| 1. Котлы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, Гкал/час | Год последнего ремонта | Состояние |
| 1.1 | КСГ-100(Яик) | 2014 | 0.078 | не проводился | удовлетворительное |
| 1.2 | КСГ-100(Яик) | 2014 | 0.078 | не проводился | удовлетворительное |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. Насосы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка | Производительность, м3/ч | Год ввода в эксплуатацию |  |  |
| 2.1 | Wilo Top S 40/7 | 24 | 2011 |  |  |
| 2.2 | Wilo Top S 40/7 | 24 | 2011 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. Иное имущество | | | | | |
| № п/п | Наименование | | | | Количество |
| 3.1 | Счетчик газа ВК G25 | | | | 1 |
| 3.2 | Сигнализатор САОГ | | | | 1 |
| 3.3 | Сигнализатор СОУ | | | | 1 |
| 3.4 | Тепловычислитель "Взлет" ТСРВ-024 | | | | 1 |
| 3.5 | Клапан газа КЗМФ-50 | | | | 1 |
| 3.6 | Теплосчетчик СТ-10 | | | | 1 |
| 3.7 | ВычеслительВТЭ-1 К2 | | | | 1 |
| 3.8 | Счетчик гор водыВСТН-50 | | | | 1 |
| 3.9 | Термопреобразователь ТС-500 | | | | 1 |
| 3.1 | Автоматика регулирования и безопасности САБК-8\_110ЭМ | | | | 2 |
| 3.11 | Щит автоматики | | | | 1 |
| 3.12 | Кран шаровый 11с67п DN50 | | | | 8 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень имущества | | | | |
|  |  |  | МБУК "Подольский народный историко-краеведческий музей" |  |  |
| 1. Котлы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, Гкал/час | Год последнего ремонта | Состояние |
| 1.1 | КСГ-60 | 20016 | 0.056 | не проводился | удовлетворительное |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. Насосы | | | | | |
| № п/п | Тип, марка | Производительность, м3/ч | Год ввода в эксплуатацию |  |  |
| 2.1 | Wilo Top S 430/7 | 24 | 2011 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. Иное имущество | | | | | |
| № п/п | Наименование | | | | Количество |
| 3.1 | Счетчик газа TYR MKM G8 | | | | 1 |
| 3.2 | Сигнализатор БУГ | | | | 1 |
| 3.3 | Сигнализатор СИКЗ | | | | 1 |
| 3.4 | Тепловычислитель "Взлет" ТСРВ-024 | | | | 1 |
| 3.5 | Клапан газа КЗМФ-50 | | | | 1 |
| 3.6 | Теплосчетчик СТ-10 | | | | 1 |
| 3.7 | ВычеслительВТЭ-1 К2 | | | | 1 |
| 3.8 | Счетчик гор водыВСТН-50 | | | | 1 |
| 3.9 | Термопреобразователь ТС-500 | | | | 1 |
| 3.1 | Автоматика регулирования и безопасности САБК-8\_110ЭМ | | | | 1 |
| 3.11 | Щит автоматики | | | | 1 |
| 3.12 | Кран шаровый 11с67п DN50 | | | | 4 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к конкурсной документации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Котельная | Нагрузка котельной | | | | Удельный расход природного газа на отпуск тепла, кг.у.т./Гкал | Максимальная тепловая нагрузка | | Вид топлива |
| Отопительный график | Отапливаемые здания и сооружения | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Установленная нагрузка, Гкал/час | Зима, Гкал/час | Лето, Гкал/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Котел наружного размещения МБУК «Библиотечно-клубная система» | 95-60ºС | Здания и помещения по адресу: Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Плешаново, ул. Советская, д.2. | 1.046 | 2.376 | 162.1 | 1.046 | 0.045 | Природный газ |
| 2 | Котел наружного размещения МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» | 95-60ºС | Здания и помещения по адресу: Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Плешаново, ул. Советская, д.2. | 1.046 | 2.376 | 162.1 | 1.046 | 0.045 | Природный газ |
| 3 | Котельная МБДОУ «Плешановский детский сад № 2» | 95-60ºС | Здания и помещения по адресу: обл. Оренбургская, р-н Красногвардейский, с. Плешаново, ул. Дружбы, дом 39/1 | 1.046 | 2.376 | 162.1 | 1.046 | 0.045 | Природный газ |
| 4 | Котельная (модуль) МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» | 95-60ºС | Здания и помещения по адресу: Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Донское, ул. Советская, 103 | 1.046 | 2.376 | 162.1 | 1.046 | 0.045 | Природный газ |
| 5 | Котельная установка ТКУ-1,2БВ МБДОУ «Плешановский детский сад № 1» | 95-60ºС | Здания и помещения по адресу: Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Донское, ул. Советская, 16. | 1.046 | 2.376 | 162.1 | 1.046 | 0.045 | Природный газ |
| 6 | Котельная КБТ(а)-600в "Яик" МБДОУ «Плешановский детский сад № 1» | 95-60ºС | Здания и помещения по адресу: Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Плешаново, ул. Осипова, 37. | 1.046 | 2.376 | 162.1 | 1.046 | 0.045 | Природный газ |
| 7 | Отдел культуры администрации Красногвардейского района Оренбургской области | 95-60ºС | Здания и помещения по адресу: Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Плешаново,с. Плешаново, ул. Мира, 16 | 1.046 | 2.376 | 162.1 | 1.046 | 0.045 | Природный газ |
| 8 | Котельная ТКУ-50 МБДОУ «Свердловский детский сад» | 95-60ºС | Здания и помещения по адресу: Оренбургская область, Красногвардейский район, пос. Свердловский, ул. Свердлова, д.9 | 1.046 | 2.376 | 162.1 | 1.046 | 0.045 | Природный газ |
| 9 | Котельная МБОУ «Кинзельская СОШ» | 95-60ºС | Здания и помещения по адресу: обл. Оренбургская, р-н Красногвардейский, с. Кинзелька, ул. Школьная, дом 1 | 1.046 | 2.376 | 162.1 | 1.046 | 0.045 | Природный газ |
| 10 | Котельная (модуль) МБДОУ «Кинзельский детский сад «Светлячок» | 95-60ºС | Здания и помещения по адресу: Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Кинзелька, ул. Рабочая, 8а | 1.046 | 2.376 | 162.1 | 1.046 | 0.045 | Природный газ |
| 11 | Котельная (модуль) МБОУ «Яшкинская СОШ» | 95-60ºС | Здания и помещения по адресу: Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Яшкино, ул. Ленина, 34 | 1.046 | 2.376 | 162.1 | 1.046 | 0.045 | Природный газ |
| 12 | Котельная (модуль) МБДОУ «Яшкинский детский сад» | 95-60ºС | Здания и помещения по адресу: Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Яшкино, ул. Школьная, 1. | 1.046 | 2.376 | 162.1 | 1.046 | 0.045 | Природный газ |
| 13 | Котельная МБОУ «Пролетарская СОШ» | 95-60ºС | Здания и помещения по адресу: Оренбургская область, Красногвардейский район, пос.Пролетарка, ул. Школьная, д.17 | 1.046 | 2.376 | 162.1 | 1.046 | 0.045 | Природный газ |
| 14 | Котельная МБДОУ «Пролетарский детский сад» | 95-60ºС | Здания и помещения по адресу: Оренбургская обл, р-н Красногвардейский, п Пролетарка, ул Школьная, д 33 | 1.046 | 2.376 | 162.1 | 1.046 | 0.045 | Природный газ |
| 15 | Котел наружнего исполнения МБОУ «Петровская ООШ» | 95-60ºС | Здания и помещения по адресу: Оренбургская область, р-н Красногвардейский, п Кристалка, ул Московская, д 1, корп а | 1.046 | 2.376 | 162.1 | 1.046 | 0.045 | Природный газ |
| 16 | Котельная МБОУ «Нижнекристальская СОШ» | 95-60ºС | Здания и помещения по адресу: Оренбургская область, Красногвардейский район, посёлок Нижнекристалка, улица Центральная, дом 53 | 1.046 | 2.376 | 162.1 | 1.046 | 0.045 | Природный газ |
| 17 | Котельная КБТ(а)-600в "Яик" МБОУ «Ишальская НОШ» | 95-60ºС | Здания и помещения по адресу: Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Ишалка, ул. Центральная, 58а. | 1.046 | 2.376 | 162.1 | 1.046 | 0.045 | Природный газ |
| 18 | Котельная ГБУЗ "Красногвардейская РБ", | 95-60ºС | Здания и помещения по адресу: Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Плешаново, ул. Ленина, д. 164 | 1.046 | 2.376 | 162.1 | 1.046 | 0.045 | Природный газ |
| 19 | Котельная МБОУ "Подольская СОШ ", расположенная по адресу: с. Подольск, ул. Центральная, 134 | 95-60ºС | Здания и сооружения, находящиеся на территории МБОУ "Полольской СОШ" по адресу: с. Подольск, ул. Центральная, 134 | 0.335 | 0.413 | 168.09 | 0.3 | 0 | Природный газ |
| 20 | Котельная МБОУ "Староюлдашевская ОШ ", расположенная по адресу: с. Староюлдашево, ул. Победы, 67 | 95-60ºС | Здания и сооружения, находящиеся на территории МБОУ "Староюлдашевско ОШ" по адресу: с. Староюлдашево, ул. Победы, 67 | 0.2302 | 0.235 | 168.13 | 0.146 | 0 | Природный газ |
| 21 | Котельная МБОУ "Новоюласенской СОШ" по адресу: с. Новоюласка, ул. Дружбы, 9 | 95-60ºС | Здания и сооружения, находящиеся на территории МБОУ "Новоюласенской СОШ" по адресу: с. Новоюласка, ул. Дружбы, 9 | 0.19 | 0.172 | 168.12 | 0.05 |  | Природный газ |
| 22 | Котельная МБОУ "Никольская СОШ ", расположенная по адресу: с. Никольск, ул. Школьная, 2 | 95-60ºС | Здания и сооружения, находящиеся на территории МБОУ "НикольскаяСОШ" по адресу: с. Никольск, ул. Школьная, 2 | 0.16 | 0.154 | 172.4 | 0.096 | 0 | Природный газ |
| 23 | Котельная МБОУ " Староникольская ОШ ", расположенная по адресу: с. Староникольское, ул. Молодежная, 21 | 95-60ºС | Здания и сооружения, находящиеся на территории МБОУ "Староникольская ОШ" по адресу: с. Староникольское, ул. Молодежная, 21 | 0.173 | 0.172 | 168.62 | 0.125 | 0 | Природный газ |
| 24 | Котельная МБОУ "Пушкинская СОШ ", расположенная по адресу: п. Пушкинское, ул. Парковая, 16 | 95-60ºС | Здания и сооружения, находящиеся на территории МБОУ "Пушкинской СОШ" по адресу: П.Пушкинский, ул. Парковая, 16 | 0.363 | 0.332 | 171.99 | 0.125 | 0 | Природный газ |
| 25 | Котельная МБДОУ " Пушкинский детский сал ", расположенная по адресу: с. Пушкинское, ул. Парковая, 17 | 95-60ºС | Здания и сооружения, находящиеся на территории МБДОУ "Пушкинский детский сад" по адресу: п.Пушкинский, ул. Парковая, 17 | 0.11 | 0.259 | 168.12 | 0.056 | 0 | Природный газ |
| 26 | Котельная МБОУ "Школа им. Д.Юлтыя ", расположенная по адресу: с. Юлты, ул. Школьная, 69 | 95-60ºС | Здания и сооружения, находящиеся на территории МБОУ "Школы им.Д.Юлтыя" по адресу: с. Юлты, ул. Школьная, 69 | 0.143 | 0.172 | 160 | 0.125 | 0 | Природный газ |
| 27 | Котельная МБОУ "Преображенская СОШ ", расположенная по адресу: с. Преображенка, ул. Школьная, 6 | 95-60ºС | Здания и сооружения, находящиеся на территории МБОУ "Преображенской СОШ" по адресу: с. Преображенка, ул. Школьная, 6 | 0.22 | 0.172 | 168.12 | 0.105 | 0 | Природный газ |
| 28 | Котельная МБОУ "Залесовская СОШ ", расположенная по адресу: с. Залесова, ул. Щкольная, 8 | 95-60ºС | Здания и сооружения, находящиеся на территории МБОУ "Залесовской СОШ" по адресу: с. Залесово, ул. Школьная, 8 | 0.143 | 0.172 | 168.94 | 0.098 | 0 | Природный газ |
| 29 | Котельная МБДОУ "Подольская детский сад ", расположенная по адресу: с. Подольск, ул. Центральная, 62 | 95-60ºС | Здания и сооружения, находящиеся на территории МБДОУ "Подольский детский сад" по адресу: с. Подольск, ул. Центральная, 62 | 0.166 | 0.172 | 168.11 | 0.128 | 0 | Природный газ |
| 30 | Помещение котельной МБУК «Подольский народный историко-краеведческий музей» | 95-60ºС | Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Подольск, ул. Центральная 54 | 0.07 | 0.172 | 170.1 | 0.05 | 0 | Природный газ |

Приложение 4

к конекурсной документации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Сведения о ценах, значениях и параметрах, используемых организатором конкурса для расчета дисконтированной выручки участника конкурса, проводимого администрацией МО Красногвардейский район район Оренбургской области, по объектам теплоснабжения, расположенным на территории расновгардейского района Оренбургской области** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **МЕТОД ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Срок действия концессионного соглашения с 2017 г. по 2027 г.** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | **Сведения о ценах, значениях и параметрах, подлежащих представлению органом регулирования организатору конкурса в соответствии с пунктами 1 - 7 и 11 части 7 статьи 28.1 Федерального закона "О теплоснабжении"** | **Сведения о ценах, значениях и параметрах, подлежащих представлению органом регулирования организатору конкурса в соответствии с пунктами 1, 4 - 7 и 9 - 11 части 1.2 статьи 23 Федерального закона "О концессионных соглашениях"** | **Сведения Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов** | | | | | | | | | | | | |
| **Показатель** | **Единица измерения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 1) долгосрочные параметры государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения | 1) минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера и долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера | 1) базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 150.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) показатели энергосбережения и энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | |
| удельный расход топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть | кг.у.т/Гкал | 164.62 | 164.62 | 164.62 | 164.62 | 164.62 | 164.62 | 164.62 | 164.62 | 164.62 | 164.62 | 164.62 |
| потери тепловой энергии | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3) нормативный уровень прибыли | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 2 | 2) объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в году, предшествующем первому году срока действия договора аренды, а также прогноз объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя на срок действия такого договора аренды | 2) объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя или объем отпуска воды и (или) водоотведения в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, прогноз объема отпуска воды и (или) водоотведения на срок действия концессионного соглашения | 1) объем полезного отпуска тепловой энергии | Гкал | 13834 | 13834 | 13834 | 13834 | 13834 | 13834 | 13834 | 13834 | 13834 | 13834 | 13834 |
|  | 3) цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году срока действия договора аренды, а также прогнозные цены на срок действия такого договора аренды | 3) цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения | 1)цена на газ с НДС | руб./тм3 | 5377.8 | 5485.3 | 5595.0 | 5706.9 | 6060.8 | 6436.5 | 6835.6 | 7259.4 | 7709.5 | 8187.5 | 8695.1 |
|  | индекс цены на газ | % | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.062 | 1.062 | 1.062 | 1.062 | 1.062 | 1.062 | 1.062 |
| 3 | 2) цена на электрическую энергию с НДС | руб./кВтч | 5.89 | 6.07 | 6.45 | 6.86 | 7.44 | 8.07 | 8.76 | 9.51 | 10.31 | 11.19 | 12.14 |
| индекс цены на электрическую энергию | % | 1.078 | 1.065 | 1.063 | 1.063 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 |
| 3) цена на холодную воду с НДС | руб./м3 | 27.55 | 27.99 | 29.11 | 30.27 | 32.33 | 34.53 | 36.88 | 39.39 | 42.07 | 44.93 | 47.98 |
| индекс цены на холодную воду | % | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 1.068 |
| 4) тариф на водоотведение с НДС | руб./м3 | 27.55 | 27.99 | 29.11 | 30.27 | 32.33 | 34.53 | 36.88 | 39.39 | 42.07 | 44.93 | 47.98 |
| индекс цены на услуги водоотведения | % | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 1.068 |
| 4 | 4) удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в году, предшествующем первому году срока действия договора аренды (по каждому виду энергетического ресурса) | 4) потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, на единицу объема отпуска воды и (или) водоотведения в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения (по каждому виду используемого энергетического ресурса) | потери тепловой энергии | Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| удельный расход воды | куб.м./Гкал | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| удельный расход топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть | кг.у.т/Гкал | 162.98 | 162.98 | 162.98 | 162.98 | 162.98 | 162.98 | 162.98 | 162.98 | 162.98 | 162.98 | 162.98 |
| удельный расход электроэнергии | кВт.ч/Гкал | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5 | 5) величину неподконтрольных расходов, определенную в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, за исключением расходов на энергетические ресурсы, арендной платы и налога на прибыль организаций | 5) величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль организаций) | величина неподконтрольных расходов, за исключением расходов на энергетические ресурсы, арендной платы и налога на прибыль организаций | тыс. руб. | 37.3 | 38.6 | 40.1 | 41.7 | 44.6 | 47.7 | 51.0 | 54.5 | 58.3 | 62.3 | 66.6 |
| 6 | 6) предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев конкурса | 6) предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев конкурса | долгосрочные параметры государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения | смотри пункт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7) предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки арендатора от осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения в соответствующем году по отношению к предыдущему году | 7) предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения, по отношению к предыдущему году | предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки арендатора (среднегодовой индекс роста) | % | 103.9 | 103.5 | 104.0 | 104.0 | 106.9 | 106.9 | 106.9 | 106.9 | 106.9 | 106.9 | 106.9 |
| 8 | 8) иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации | 8) иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение 5

к конкурсной документации

Сообщение

о проведении открытого конкурса на право заключения

концессионного соглашения

Концедент: Муниципальное образование «Красногвардейский район Оренбургской области» (конкурсная комиссия)

Место нахождения: 461150, Оренбургская область, Красногвардейский район, с.Плешаново, ул.Мира, 5

Почтовый адрес: 461150, Оренбургская область, Красногвардейский район, с.Плешаново, ул.Мира, 5

Телефон: +7 (35345) 3-04-04, 3-11-52

Официальный сайт: [www.mo-ko.orb.ru](http://www.mo-ko.orb.ru)

Контактное лицо: Чашкин Андрей Константинович

Объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, находящиеся в собственности Концедента

Срок действия концессионного соглашения 10 лет.

Концессионером может стать индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.

В соответствии с п.5 ст.46 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» требования, которые предъявляются к участникам конкурса (в том числе требования к их квалификации, профессиональным, деловым качествам) и в соответствии с которыми проводится предварительный отбор участников конкурса, не устанавливаются.

Критериями конкурса являются:

Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения;

Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера;

Плановые значения показателей деятельности концессионера.

Параметры критериев конкурса и порядок оценки заявок установлены конкурсной документацией.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) и [www.mo-ko.orb.ru](http://www.mo-ko.orb.ru) доступна для ознакомления без взимания платы.

Заявки на участие в предварительном отборе подаются по адресу: 461150, Оренбургская обл., Красногвардейский район, с. Плашаново, ул. Мира, 5, каб. 3. Дата и время начала подачи заявок: с 09-00 часов (время местное) 28 августа 2017 года. Дата и время окончания подачи заявок: до 17-00 часов (время местное) 09 октября 2017 года.

Задаток установлен в размере 10000(десять тысяч) рублей. Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: Финансовый отдел администрации Красногвардейского района

ИНН: 5631004341, КПП: 563101001, Расч.счет: 40302810246300000006, Кор/сч.: 30101810600000000601, БИК: 045354601, Банк: Оренбургское отделение № 8623 ПАО Сбербанк г.Оренбург, Лицевой счет указываемый в назначении платежа: 311.08.001.0

Конкурсные предложения предоставляются по месту нахождения конкурсной комиссии с 09-00 (время местное) 16 октября 2017 до 17- 00 (время местное) 18 января 2018 года. Порядок предоставления конкурсных предложений определен в конкурсной документации.

Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются по месту нахождения конкурсной комиссии в 10-00 часов (местного времени) 10 октября 2017 года.

Конверты с конкурсными предложениями вскрываются по месту нахождения конкурсной комиссии в 10-00 часов (местного времени) 19 января 2018 года.

Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотренном частью 6 статьи 32 Федерального закона № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Подписание протокола о результатах проведения конкурса осуществляется в день проведения заседания конкурсной комиссии 24 января 2017 года в 10-00 часов (местного времени).

Концессионное соглашение подписывается в течение 10 дней со дня размещения протокола о результатах проведения конкурса на официальном сайте [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru).

1. Заявителям рекомендуется воспользоваться формами документов, установленными настоящей документацией; в противном случае Заявитель самостоятельно обеспечивает соответствие объема и полноты представленных сведений требований конкурсной документации [↑](#footnote-ref-1)
2. В случае, если участник конкурса не планирует делать предложения о применении дополнительных плановых значений показателей деятельности концессионера (показателях энергосбережения и энергетической эффективности) данный пункт не включается в конкурсное предложение. Указанные действия не являются основанием для отклонения конкурсного предложения участника конкурса [↑](#footnote-ref-2)