****

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПОДОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КрасногвардейскОГО районА оренбургской ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

01.03.2023 № 28-п

с. Подольск

О внесении изменений в постановление администрации Подольского сельсовета от 05.10.2022 № 130-п «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства

на территории муниципального образования Подольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области

на 2023-2027 годы»»

В соответствии с Уставом муниципального образования Подольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области:

1. Внести изменения в постановление администрации Подольского сельсовета от 05.10.2022 № 130-п «Об утверждении муниципальной программы Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории муниципального образования Подольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2023-2027 годы»:
	1. Изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
	2. Изложив приложение № 1 к муниципальной программе в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
	3. Изложив приложение № 3 к муниципальной программе в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета Ю.Л. Гаврилов

Разослано: дело, прокурору района.

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

 Подольский сельсовет

Красногвардейского района

Оренбургской области

от 01.03.2023 № 28-п

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы «Комплексное развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории муниципального образования Подольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2023-2027 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования Подольский сельсовет |
| Участники программы | Отсутствуют |
| Цель программы | - обеспечение устойчивогофункционирования системкоммунального хозяйства;- комплексное решение проблем благоустройства территории сельсовета. |
| Задачи программы | - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры сельсовета;- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории сельсовета, в том числе обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;- привлечение жителей сельсовета к участию в решении проблем благоустройства сельсовета. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - доля отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры;- доля удовлетворенности населения благоустройством населенных пунктов сельсовета;- снижение уровня расходов на электроэнергию. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2023 – 2027 годы, этапы не выделяются. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | 2023 год - 1330,4 тыс. рублей;2024 год -359,7 тыс. рублей;2025 год - 947,5 тыс. рублей;2026 год -0,0 тыс. рублей;2027 год - 0,0тыс. рублей;Всего -2637,6тыс. рублей. |

* + - 1. **Общая характеристика**

На сегодняшний день деятельность коммунального комплекса муниципального образования Подольский сельсовет характеризуется неудовлетворительным качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причинами сложившейся ситуации является высокий уровень физического и морального износа основных фондов, низкая эффективность системы управления коммунальным комплексом, отсутствие стимулирования развития инженерной инфраструктуры.

Выходом из сложившейся ситуации может послужить масштабная реализация проектов: модернизации, новое строительство и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры.

Для обеспечения надежного и устойчивого обслуживания потребителей Подольского сельсовета коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, необходима модернизация этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработка и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

В решении вопросов благоустройства необходимо обеспечить повышенные требования к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику территории Подольского сельсовета.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории сельсовета нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала муниципального образования и эффективного обслуживания экономики и населения поселения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Зон отдыха, созданных на территории сельсовета явно недостаточно, в связи с чем требуется обустройство дополнительных зон отдыха. Назрела необходимость создания современного цветочного оформления, установки элементов вертикального озеленения, металлического ограждения газонов, установки дополнительных скамеек и урн.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории населенных пунктов Подольского сельсовета, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Мероприятия программы позволят осуществить модернизацию и техническое перевооружение систем коммунальной инфраструктуры, решить проблемы благоустройства населенных пунктов, конкретизации мероприятий, планированию первоочередных и перспективных работ для обеспечения комфортных условий для деятельности и отдыха жителей сельсовета.

**2. Приоритеты политики администрации Подольского сельсовета Красногвардейского района в сфере реализации программы, цель, задачи и показатели (индикаторы) их достижения.**

Благоустройство территории и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства относится к приоритетным задачам органов местного самоуправления и должна обеспечить благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы поселения, комфортного проживания.

Определены следующие цели Программы:

- обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального хозяйства;

- комплексное решение проблем благоустройства территории сельсовета.

Для достижения целей Программы поставлены следующие задачи:

**-** модернизация объектов коммунальной инфраструктуры сельсовета;

**-** обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории сельсовета;

**-** привлечение жителей поселения к участию в решении проблем благоустройства сельсовета.

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- мероприятия по текущему и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры;

- организация и содержание мест захоронения;

- обеспечение уличного освещения сельсовета;

- организация работ по озеленению населенных пунктов сельсовета;

- мероприятия по освоению новых территорий в целях жилищного строительства;

**-** прочие мероприятия по благоустройству.

Сведения о показателях (индикаторах) с разбивкой по годам реализации подпрограммы приведены в приложении № 1.

**3. Перечень и характеристика основных мероприятий Программы**

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями, приведен в приложении № 2 к настоящей муниципальной Программе.

**4. Информация о ресурсном обеспечении Программы**

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере муниципального образования Подольский сельсовет Красногвардейского района, социальная значимость проблемысодержания территории сельсовета и благоустройства.

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, бюджета Оренбургской области и бюджета муниципального образования Подольский сельсовет.

Объёмы финансирования мероприятий Программы могут изменяться в зависимости от возможностей местного бюджета и результатов оценки эффективности реализации Программы.

Общий объем финансирования Программы составляет 2637,6тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе по годам реализации:

2023 год – 1330,4 тыс. рублей;

2024 год – 359,7 тыс. рублей;

2025 год – 947,5 тыс. рублей;

2026 год – 0 тыс. рублей;

 2027 год – 0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение с разбивкой по годам и мероприятиям Программы приведены в приложении № 3.

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

 Подольский сельсовет

Красногвардейского района

Оренбургской области

от 01.03.2023 № 28-п

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории муниципального образования Подольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области»**

| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации Программы** | **Срок** **исполнения** | **Объем и источник финансирования (тыс. руб.), в т. ч.** | **Ответствен-ный за выполнение мероприятий Программы** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего**  | **Федераль-ный бюджет** | **Област-ной бюджет** | **Местный бюджет** | **Внебюд-жетные средства** |
| **1.** | **Комплексы процессных мероприятий** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства | 2023 | 0 |  |  | 0 | 0 | Администрация сельсовета |
| 2024 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2025 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2026 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2027 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | Всего | Х | **0** |  |  | **0** | 0 | Х |
| 1.2 | Содержание объектов коммунального хозяйства | 2023 | 514,9 |  |  | 514,9 | 0 | Администрация сельсовета |
| 2024 | 117,7 |  |  | 117,7 | 0 |
| 2025 | 684,9 |  |  | 684,9 | 0 |
| 2026 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2027 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | Всего | Х | **1317,5** | **0** | **0** | **1317,5** | 0 | Х |
| 1.3 | Комплекс кадастровых работ по подготовке документов для постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, недвижимого имущества | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация сельсовета |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
|  | **Итого по мероприятию 1** | **Х** | **1317,5** | **0** | **0** | **1317,5** | **0** | **Х** |
| **2.** | **Мероприятия по благоустройству** |
| 2.1. | Озеленение сельсовета | 2023 | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | Администрация сельсовета |
| 2024 | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |
| 2025 | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |
| 2026 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2027 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
|  | Всего | Х | **15,0** | **0** | **0** | **15,0** | 0 | Х |
| 2.2. | Организация и содержание мест захоронения | 2023 | 36,0 | 0 | 0 | 36,0 | 0 | Администрация сельсовета |
| 2024 | 89,0 | 0 | 0 | 89,0 | 0 |
| 2025 | 89,0 | 0 | 0 | 89,0 | 0 |
| 2026 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2027 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
|  | Всего | **Х** | **214,0** | **0** | **0** | **214,0** | 0 | Х |
| 2.3. | Прочие мероприятия по благоустройству территории Подольского сельсовета | 2023 | 281,0 | 0 | 0 | 281,0 | 0 | Администрация сельсовета |
| 2024 | 148,0 | 0 | 0 | 148,0 | 0 |
| 2025 | 168,6 | 0 | 0 | 168,6 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Всего** | **Х** | **597,6** | **0** | **0** |  **597,6** | **0** |  |
|  | **Итого по мероприятию 2** | **Х** |  **826,6**  | 0 | **0** |  **826,6** | **0** | **Х** |
| **3** | **Приоритетные проекты Оренбургской области** |
| 3.1 | Приоритетный проект «Вовлечение жителей Оренбургской области в процесс выбора и реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» | 2023 | 493,5 | 0,0 | 350,0 | 73,0 | 70,5 | Администрация сельсовета |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего | **Х** | 493,5 | 0 | 350,0 | 73,0 | 70,5 | Х |
|  | **Итого по мероприятию 3** | **Х** |  **493,5** | 0 | **350,0** |  **73,0** | **70,5** | **Х** |
| **Итого по всем мероприятиям** | **Х** |  **2637,6**  |  | **350,0** | **73,0** | **70,5** | **Х** |

Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального образования

 Подольский сельсовет

Красногвардейского района

Оренбургской области

от 01.03.2023 № 28-п

**Ресурсное обеспечение**

**реализации программы«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Подольского сельсовета Красногвардейского района Оренбургской области на 2023-2027 годы» за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование подпрограммы сельского поселения, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.** |
| по годам, всего | **федеральный бюджет** | **областной бюджет** | **мест­ный бюджет** | **внебюд­жетные средства** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Подольского сельсовета Красногвардейского района Оренбургской области | «Комплексное развитие жилищно- коммунальной инфраструктуры муниципального образования Подольского сельсовета Красногвардейского района Оренбургской области» | Администрациясельсовета | 2023 год -1330,4 | 0 | 0 | 1330,4 | 0 |
| 2024 год -359,7 | 0 | 0 | 359,7 | 0 |
| 2025 год -947,4 | 0 | 0 | 947,4 | 0 |
| 2026 год -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 год -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего: 2637,5** |  |  | **2637,5** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплексы процессных мероприятий 1 | Содержание объектов коммунального хозяйства | Администрациясельсовета | 2023 год -514,9 | 0 | 0 | 514,9 | 0 |
| 2024 год -117,7 | 0 | 0 | 117,7 | 0 |
| 2025 год -684,9 | 0 | 0 | 684,9 | 0 |
| 2026 год -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 год **-**0 |  | 0 | 0 | 0 |
| **Всего: 1317,5** | 0 | 0 | **1317,5** | 0 |
| Комплексы процессных мероприятий 2 | Озеленение | Администрациясельсовета | 2023 год- 5,0 | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 |
| 2024 год- 5,0 | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 |
| 2025 год- 5,0 | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 |
| 2026 год- 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 год- 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Всего: 15**  | 15 | 0 | **0** | 0 |
| Комплексы процессных мероприятий 3 | Организация и содержание мест захоронения | Администрациясельсовета | 2023 год- 36,0 | 0 | 0 | 36,0 | 0 |
| 2024 год- 89,0 | 0 | 0 | 89,0 | 0 |
| 2025 год- 89,0 | 0 | 0 | 89,0 | 0 |
| 2026 год- 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 год- 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего: 214,0** | 0 | 0 | 214,0 | 0 |
| Комплексы процессных мероприятий 4 | Мероприятия по теплоснабжению | Администрациясельсовета | 2023 год -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 год -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 год -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 год -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего: 0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплексы процессных мероприятий 5 | Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности | Администрация сельсовета | 2023 год -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 год -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 год -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 год -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего: 0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплексы процессных мероприятий 6 | Мероприятия по благоустройству  | Администрация сельсовета | 2023 год -281,0 | 0 | 0 | 281,0 | 0 |
| 2024 год -148,0 | 0 | 0 | 148,0 | 0 |
| 2025 год -168,6 | 0 | 0 | 168,6 | 0 |
| 2026 год -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 год -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  **Всего: 597,6** | 0 | 0 | **597,6** | 0 |
| Комплексы процессных мероприятий 7 | Приоритетный проект «Вовлечение жителей Оренбургской области в процесс выбора и реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» | Администрация сельсовета | 2023 год -493,5 | 0 | 350,0 | 73,0 | 70,5 |
| 2024 год -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 год -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 год -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 год -0 | 0 | 0 |  0 | 0 |
|  **Всего: 493,5** | **0** | **350,0** |  **73,0** | **70,5** |